Отчет администрации Старооскольского городского округа

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование проекта:

Капитальный ремонт дворовой территории жилого дома № 9 микрорайона Юбилейный города Старый Оскол

- Фактическое место реализации проекта:

Белгородская область, город Старый Оскол,  микрорайон Юбилейный д. 9

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов):                 « 17 »   января   2022 г.

4. Дата окончания реализации проекта: «27» сентября 2022 г. (днем окончания реализации проекта считается день завершения всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором, соглашением) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта).

5. Общая стоимость реализованного проекта    21 053 000,00  рублей .

6. Краткое описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей:

Реконструируемые проезды – 1915 кв.м., Проезды и парковки – 354,7 кв.м., Пешеходные дорожки в асфальтобетоне – 174,4 кв.м., Дорожки из тротуарной плитки – 1408,9 кв.м., Установка БР100.30.15 – 535,8 м.п., Установка БР100.20.8 – 926 м.п., Детские площадки – 344,8 кв.м., Устройство БР100.20.8 на детской площадке – 131,5 м.п., Ограждение на детской площадке – 125 м.п., Спортивная площадка – 205,2 кв.м., Устройство БР100.20.8 на спортивной площадке  59,5 м.п., Воркаут – 100 кв.м., Устройство БР100.20.8 на воркауте – 40 м.п., Водоотводный лоток – 114 м.п., Озеленение – 4514,3 кв.м., Обустройство колодцев – 6 шт., Установка урн – 20 шт., Установка скамьи парковой – 23 шт., Установка сигнальных столбиков – 23 шт., МФ 3.112-15 Песочница со счетами – 1 шт., ДИО 1.022-15 Качели стандарт двойные + ДИО 1.205к + ДИО 1.203к – 1 шт., ДИО 4.15 Качалка на пружине Лягушонок – 1 шт., ДИО 2.08-15 Карусель со сплошным сидением – 1 шт., ДИО 4.11 Качалка на пружине Бабочка – 1 шт., ДИО 5.11 Горка Ракета Н=900 – 1шт., СО 1.102 Спортивный комплекс Паутина большая – 1 шт., ДИО 1.15-15 Качели Гнездо – 1 шт., Качалка-балансир большая ДИО 3.071 – 1 шт., ДИК 3.04-15 Детский игровой комплекс Восторг Н=1500 – 1 шт., СО 7.26 Рукоход с брусьями – 1 шт., СО 6.44 Спортивный тренажер – 1 шт., Спортивный тренажер СО 6.03 – 1шт., СО 6.45 Тренажер диск – 1 шт., СО 7.09 Брусья двойные для отжиманий разноуровневые – 1 шт., СО 5.08 ворота с сеткой – 1 шт., Стойка баскетбольная СО 5.04 с сеткой – 1 шт., Установка светильников – 34 шт., ШУНО "Гелиос" – 1 шт., строительство сетей наружного освещения.

7. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта.