Отчет администрации Старооскольского городского округа

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование проекта:

Капитальный ремонт дворовой территории жилых домов № 1, № 1а, 
№ 3 переулка Стадионный города Старый Оскол.

- Фактическое место реализации проекта:

Белгородская область, город Старый Оскол,  переулок Стадионный 
д. 1, 1а, 3

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов):                 « 17 »   января   2022 г.

4. Дата окончания реализации проекта: «16» ноября 2022 г. (днем окончания реализации проекта считается день завершения всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором, соглашением) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта).

5. Общая стоимость реализованного проекта    5 064 130,24  рублей .

6. Краткое описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей:

Реконструкция проездов – 440,4 кв.м., устройство а/проезда – 1087 кв.м, тротуар из асфальтобетона – 71 кв.м, дорожки из тротуарной плитки – 18 кв.м., бортовые камни БР 100.30.15 –  181 мп.., бортовые камни БР 100.20.8 – 271 м.п. МФ 6.16. Стойка для сушки белья (комплект 2 шт) – 2 шт., МФ 6.01. Стойка для сушки ковров – 2 шт.,  Установка светильников: с лампами люминесцентными – 4 шт., установка скамеек – 3 шт., установка  урн – 2 шт., озеленение – 1080 кв. м.

7. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта.