Отчет администрации Старооскольского городского округа

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:

***Устройство тротуара от улицы Демократическая до улицы Раздольная в селе Городище Старооскольского городского округа .***

1. Фактическое место реализации проекта:

***Белгородская область, Старооскольский городской округ, село Городище от улицы Демократическая до улицы Раздольная.***

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов): ***« 17 » января 2022 г.***

4. Дата окончания реализации проекта: ***«12» декабря 2022 г.*** (днем окончания реализации проекта считается день завершения всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором, соглашением) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта).

5. Общая стоимость реализованного проекта ***1 486 395,38 рублей.***

6. Краткое описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей:

***Устройство покрытий из тротуарной плитки – 10 кв.м., покрытие тротуара из асфальтобетонной смеси – 66,4 кв.м., установка бортовых камней БР 100.20.8 – 131 м., внесение чернозема – 442,65 кв.м., устройство моста через ручей Славянка – 12 п.м., устройство пешеходного ограждения моста ПО-15 – 24 кв.м., скамья со спинкой – 3 шт., урна степной – 3 шт.***

7. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта.



