Информация

по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» за 2024 год

Контрольно-счетной палатой Старооскольского городского округа, в соответствии с Планом деятельности на 2024 год, в муниципальном казенном учреждении «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа (далее – МКУ «УКС») проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» за 2024 год. В ходе контрольного мероприятия установлено, что в рамках реализации указанной муниципальной программы в 2024 году выполнены работы по благоустройству 5 общественных территорий, а также реализованы 8 инициативных проектов. В проверяемом периоде на дворовых и общественных территориях выполнены работы по устройству проездов, тротуаров, парковок, воркаутов и детских площадок, установке урн, скамеек, малых архитектурных форм, посеву газонов и другие работы. Расходы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на оплату выполненных работ за 2024 год составили 263593,0 тыс. рублей или 100,0 % от стоимости выполненных работ. В результате выборочного контрольного обмера объемов выполненных работ выявлены случаи приемки фактически невыполненных работ, что привело к необоснованным расходам бюджетных средств на их оплату. Кроме того, установлены факты некачественного выполнения работ, а также отдельные нарушения законодательства об инициативном бюджетировании. По итогам контрольного мероприятия, с целью устранения выявленных нарушений и недостатков, в адрес врменно исполняющего полномочия главы администрации Старооскольского городского округа, и.о. директора МКУ «УКС» и директора муниципального казенного учреждения Старооскольского городского округа «Центр бухгалтерского обслуживания» направлено представление. Материалы проверки направлены в Контрольно-счетную палату Белгородской области. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Совет депутатов Старооскольского городского округа.