Приложение

к решению Совета депутатов

Старооскольского городского округа

от 29 марта 2024 г. № 220

**Реестр**

**наказов избирателей за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № наказа | № избирательного округа (наименование политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения)) | Ф.И.О. депутата | Содержание наказа | Срок исполне-ния наказа | Информация о результатах исполнения наказа | Объем затраченных финансовых средств | Исполнитель |
|  | 1 | **№ 1** | **Коноваленко Илья Николаевич** | Сделать затенение детской площадки во дворе д. 71А, 71Б, 71В, 71Г, 75А, 75 пр-та Комсомольский, г. Старый Оскол, в том числе путем высадки деревьев (рябина) | II квартал | **На контроле.**Под территорией игровой площадки проходят инженерные сети. Выполнение работ по посадке деревьев на территории, где нет инженерных сетей, запланировано на II квартал 2024 года |  | ДЖКХООО УО «Парковый» |
|  | 2 |  |  | Выполнить ямочный ремонт внутриквартальных дорог д. 12, 13, 21 м-на Парковый, г. Старый Оскол | III квартал | **На контроле.**В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II квартал 2024 год |  | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 3 |  |  | Произвести ремонт кабинета для детей с ОВЗ в школе №13 г. Старый Оскол | III квартал | **Выполнено.**Ремонт кабинета для детей с ОВЗ выполнен в рамках текущей деятельности МБОУ «ЦО «Перспектива» | 127,8 тыс. руб.(внебюджетные средства) | ДСРМКУ «ЦБО и РО»  МБОУ «ЦО «Перспектива» |
|  | 4 |  |  | Выполнить ремонт ограждения и крыльца дома культуры в с. Долгая Поляна | III квартал | **Выполнено.**В III квартале 2023 года ремонт крыльца центрального входа здания ЦКР Долгополянской сельской территории выполнен в полном объеме.Территория МБУК «Долгополянский ЦКР» ограждением никогда не была оборудована, в связи с чем нет потребности в проведении ремонтных работ | 680,6 тыс. руб.(местный бюджет) | ДСРУК |
|  | 5 |  |  | Выполнить благоустройство кладбища в с. Монаково | III квартал | **Выполнено.**МКУ СГО «ЦБСТ» в рамках текущей деятельности осуществлены мероприятия по вырубке клена ясенелистного, покосу травы, вывозу мусора. В рамках текущей деятельности указанные работы выполняются на постоянной основе | В рамках текущей деятельности.Финансирование не требуется | ДАПКиРСТМКУ СГО «ЦБСТ» |
|  | 6 |  |  | Выполнить ямочный ремонт дороги по ул. Песочной с. Сорокино | III квартал | **Выполнено.** | 230,0 тыс. руб.(местный бюджет) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 7 |  |  | Выполнить ямочный ремонт в районе д. 16 ул. Центральной с. Сорокино | III квартал | **На контроле.**В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II квартал 2024 года |  | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 8 | **№ 2** | **Ефимов Андрей Михайлович** | Произвести ремонт ограждения детской спортивной площадки во дворе д.2 м-на Лебединец, г. Старый Оскол (мячи влетают в окна) | IV квартал | **На контроле.**Ограждение повреждено вследствие вандального действия. Работы по восстановлению ограждения будут выполнены в срок до 31 сентября 2024 года за счет выделения средств бюджета городского округа на содержание МКУ «УЖиР» |  | ДЖКХМКУ «УЖиР» |
|  | 9 |  |  | Установить парковочные ограничители возле магазина «Сонечка» район д.7 м-на Рудничный, г. Старый Оскол | III квартал | **Декларативный.**Длина земельного участка с кадастровым номером 31:06:0323001:2, на котором расположен магазин «Сонечка» (ООО «Молочник»), составляет 34,06 м, ширина 20,42 м. Расстояние от стены магазина до границы земельного участка составляет больше 2 м.  Установка парковочных ограничителей не представляется возможной в связи с тем, что остальная территория к магазину не относится и предназначена для общего пользования, в том числе используется как парковочное пространство для посетителей магазина и жителей близлежащих жилых домов |  | ДЭРДЖКХ |
|  | 10 |  |  | Приобрести литературу для модельной библиотеки № 4 (м-н Лебединец, д. 4), г. Старый Оскол | III квартал | **Выполнено.**В 2023 году библиотечный фонд МКУК «Старооскольская ЦБС» пополнился новой литературой, в том числе фонд модельной библиотеки № 4 | 2341,3 тыс. руб.(местный бюджет) | ДСРУК |
|  | 11 |  |  | Произвести капитальный ремонт дворовой территории д.11 А м-на Рудничный, г. Старый Оскол | IV квартал | **Выполнено.** | 11820,0 тыс. руб.(федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 12 |  |  | Добавить поручни к оградительному забору до дороги 4 метра в районе дома 21 м-на Студенческий (тротуар находится на спуске, в зимнее время люди падают) | II квартал | **На контроле.**В 2020 году в рамках благоустройства дворовой территории домов № 20, 21 мкр. Студенческий локальным сметным расчетом работы по установке поручней вдоль пешеходного тротуара, ведущего к пешеходному переходу, не предусмотрены. Предварительная стоимость установки поручней 120 тыс. руб. Запланировано на 2024 год при обеспечении финансирования |  | ДЖКХ |
|  | 13 | **№ 3** | **Гришин Олег Николаевич** | Провести ямочный ремонт внутридворовой дороги между д. 3 и д. 4 м-на Юность и магазином «Пятёрочка», г. Старый Оскол | III квартал | **Выполнено.** | 380,0 тыс. руб.(местный бюджет) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 14 |  |  | Взять под контроль порядок вывоза мусора с территории двора д. 4 мкр. Молодогвардеец, г. Старый Оскол | I квартал | **Выполнено.**Вывоз мусора с территории двора многоквартирного дома № 4 в мкр. Молодогвардеец был взят под контроль ООО «УК Весенний». Вывоз производится в соответствии с графиком, согласованным с ООО «ЦЭБ». Жалобы на вывоз мусора от жителей не поступали | В рамках текущей деятельности.Финансирование не требуется | ДЖКХООО «УК Весенний» |
|  | 15 |  |  | Установить поручень на ступенях крыльца в д.1 м-на Весенний, г. Старый Оскол | II квартал | **Выполнено.** | В рамках текущей деятельности.Финансирование не требуется | ДЖКХООО «УК Весенний» |
|  | 16 |  |  | Установить поручень на ступенях крыльца в д. 2 м-на Весенний, г. Старый Оскол | IV квартал | **Выполнено.** | В рамках текущей деятельности.Финансирование не требуется | ДЖКХООО «УК Весенний» |
|  | 17 |  |  | Выполнить капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 28 «Ладушки», г. Старый Оскол, мкр. Приборостроитель, д. 20 | IV квартал | **Выполнено.**Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 28 «Ладушки» выполнен в 2019 году. В 2023 году выполнен капитальный ремонт кровли здания | 4253,0 тыс. руб.(местный бюджет) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 18 |  |  | Выполнить благоустройство дворовой территории д. 5, 5А м-на Юность, г. Старый Оскол | IV квартал | **Выполнено.** | 10674,4 тыс. руб.(федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 19 |  |  | Произвести кронирование 12 тополей на территории д/сада № 57 в м-не Юность, г. Старый Оскол | III квартал | **На контроле.**Обозначенные деревья включены в список высокорослых деревьев (абсолютная высота деревьев составляет более 30 метров). Выполнение работ предусмотрено с использованием специализированной техники (вышки). Работы будут выполнены после приобретения специализированной вышки. При обеспечении дополнительного финансирования работы будут выполнены до декабря 2024 года |  | ДЖКХМБУ «Зеленстрой» |
|  | 20 |  |  | Покосить траву и осуществить вырубку поросли деревьев на территории между ЦТП, школой № 21 и д. 5А м-на Юность, г. Старый Оскол | II  квартал | **Выполнено.**Указанная территория приведена в надлежащее санитарное состояние | 32,7 тыс. руб.(местный бюджет) | ДЖКХМБУ «Зеленстрой» |
| **КПРФ** | **Ахадов Артём Фёдорович (совместный)** |
|  | 21 | **№ 4** | **Проскурин Александр Александрович** | Выполнить ямочный ремонт по ул. Колхозной, г. Старый Оскол | III квартал | **На контроле.**В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II квартал 2024 год |  | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 22 |  |  | Осуществить выпиловку, рубку веток деревьев на детской площадке по улице Красногвардейской, г. Старый Оскол, которые задевают провода ЛЭП | IV квартал | **Выполнено.**Работы по валке деревьев выполнены в рамках муниципального задания | 65,0 тыс. руб.(местный бюджет) | ДЖКХМБУ «Зеленстрой» |
|  | 23 |  |  | Завершить ремонт подъездов в д. 29 по пр-ту Комсомольскому, г. Старый Оскол | IV квартал | **На контроле.**В настоящее время в рамках текущей деятельности управляющей организации начат ремонт подъездов дома № 29 на пр. Комсомольский. Завершение работ запланировано во II квартале 2024 года |  | ДЖКХООО «Свердлова-жилье» |
|  | 24 |  |  | Выполнить благоустройство дворовой территории д.2 м-на Звездный, г. Старый Оскол | IV квартал | **Выполнено.** | 29865,3 тыс. руб.(федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 25 |  |  | Выполнить работы по устройству отмостки д. 8 по ул. Ленина, г. Старый Оскол | IV квартал | **Выполнено.**Работы выполнены в рамках текущей деятельности УО «Старый город» за счет средств управляющей организации | 10,8тыс. руб.(бюджет УО) | ДЖКХУО «Старый город» |
|  | 26 |  |  | Произвести покос травы на пустыре между д. 14 и д. 16 по ул. Володарского, г. Старый Оскол | II  квартал | **Выполнено.** | 18,2 тыс. руб.(местный бюджет) | ДЖКХМБУ «Зеленстрой» |
|  | 27 | **№ 5** | **Кудинов Андрей Николаевич** | Выполнить ремонт участка дороги в 20 м. от ул. Ясной со стороны ул. Герцена, выполнить устройство отвода дождевых вод, выполнить ремонт дороги по пер. Герцена, г. Старый Оскол | III квартал | **Выполнено.**В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по пер. Герцена, а также участка дороги от ул. Ясной со стороны ул. Герцена, строительство системы водоотведения ливневых и талых вод в полном объеме | 6171,0 тыс. руб.(областной, местный бюджеты) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 28 |  |  | Восстановить дорожное полотно по ул. Тенистой г. Старый Оскол | III квартал | **Выполнено.**В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Тенистой города Старый Оскол | 23231,0 тыс. руб.(областной бюджет) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 29 |  |  | Решить вопрос с качеством водоснабжения по ул. Тенистой, д. 63, г. Старый Оскол (слабый напор воды) | III квартал | **Выполнено.**Специалистами ГУП «Старооскольский водоканал» проведено обследование водопроводной сети, порывов не обнаружено. В беседе с жителем дома № 63 на ул. Тенистая выяснено, что жалобы на плохой напор воды отсутствуют | В рамках текущей деятельности.Финансирование не требуется | ДЖКХГУП «Старо-оскольский водоканал» |
|  | 30 |  |  | Произвести ремонт сетей водоснабжения (постоянный прорыв водопровода), закрыть колодец по ул. Орджоникидзе, д. 12, г. Старый Оскол | IV квартал | **На контроле.**Выявлен порыв на сети водоснабжения, работы по устранению порыва будут выполнены до 10 апреля 2024 года |  | ДЖКХГУП «Старо-оскольский водоканал» |
|  | 31 |  |  | Устранить ямы на повороте с ул. Матросова на ул. Фрунзе, г. Старый Оскол | III квартал | **Выполнено.** | 220,0 тыс. руб.(местный бюджет) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 32 |  |  | Произвести ремонт внутриквартальных дорог, м-н Набережный, г. Старый Оскол | III квартал | **На контроле.**В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II квартал 2024 года |  | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 33 |  |  | Осуществить вырубку клена у опор уличного освещения со стороны ул. Мира, в районе д. 16 ул. Орджоникидзе, г. Старый Оскол | I квартал | **Выполнено.**МБУ «Зеленстрой» выполнены работы по вырубке клена на обочине дороги по указанному адресу | 13,2 тыс. руб.(местный бюджет) | ДЖКХМБУ «Зеленстрой» |
|  | 34 |  |  | Произвести очистку устья реки Осколец от с. Николаевка | III квартал | **Выполнено.**Мероприятия по очистке русел рек и прудов выполняются в рамках реализации областной программы «Наши реки». В 2023 году осуществлена очистка реки Осколец в с. Песчанка, протяженностью 1 км, а также прибрежной территории. Указанную областную программу курирует министерство природопользования Белгородской области. Работы по очистке донных отложений выполнены за счет средств федерального бюджета | В рамках реализации областной программы (федеральный бюджет) | Министерство природополь-зования Белгородской области |
|  | 35 |  |  | Устранить ямы на перекрестке ул. Святогорской и ул. Казацкой, и на повороте после ремонта ул. Темирязевской и ул. Окружной, г. Старый Оскол | III квартал | **На контроле.**В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II квартал 2024 года |  | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 36 |  |  | Осуществить покос сорной растительности на пустыре возле д. 46 по ул. Святогорской, г. Старый Оскол, а также разрешить там посадить деревья | II квартал | **Выполнено.**В ИЖС «Казацкий» по ул. Светогорская выполнены работы по покосу обочины придорожной территории.Проектная документация озеленения согласовывается в установленном администрацией Старооскольского городского округа порядке. Для начала процедуры согласования посадки зелёных насаждений заявителю необходимо обратиться в департамент строительства и архитектуры администрации городского округа для разработки плана озеленения и определения места посадки, план проходит согласование у структурных подразделений администрации городского округа. Процедура завершается выдачей ордера на земляные работы | 1,3 тыс. руб.(местный бюджет) | ДЖКХМБУ «СГМПО КХ» |
|  | 37 |  |  | Вырубить клен у д. 92 по ул. Транспортной, г. Старый Оскол | IV квартал | **Выполнено.** | 20,8 тыс. руб.(местный бюджет) | ДЖКХМБУ «Зеленстрой» |
|  | 38 |  |  | Осуществить спил сухих деревьев по улице и переулку Транспортному, г. Старый Оскол | II квартал | **Выполнено.** | 10,0 тыс. руб.(местный бюджет) | ДЖКХМБУ «Зеленстрой» |
|  | 39 |  |  | Убрать телефонный не работающий столб с детской площадки ул. Широкой, д. 28А, г. Старый Оскол | IV квартал | **Выполнено.** | Финансирование не требуется | ДЖКХМКУ «УЖиР» |
|  | 40 |  |  | Поменять козырьки над дверьми, исправить отделку дома, завезти песок на детскую площадку ул. Ленина д. 85, Старый Оскол | II квартал | **Выполнено.**На детскую площадку песок завезен. Управляющей организацией выполнен текущий ремонт козырьков. В настоящее время козырьки находятся в удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт данного МКД относится к полномочиям Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области.Ремонт фасада производится при проведении капитального ремонта дома. По сведениям Фонда содействия реформированию ЖКХ капитальный ремонт запланирован на 2034-2036гг. | 12,0 тыс. руб.(бюджет УК) | ДЖКХООО УК «Славянская» |
|  | 41 |  |  | Спилить опасные сухие деревья вокруг д.85 ул. Ленина, г. Старый Оскол | IV квартал | **Выполнено.**В рамках муниципального задания выполнены работы по валке деревьев – 27 шт., обрезка деревьев – 9 шт. | 678,0 тыс. руб.(местный бюджет) | ДЖКХМБУ «Зеленстрой» |
|  | 42 |  |  | Завезти песок, установить горки во дворе д. 73 ул. Ленина, г. Старый Оскол | II квартал | **Выполнено.**Завоз песка выполненДоукомплектовать детский игровой комплекс горкой не представляется возможным ввиду отсутствия места для расположения  | 12,0 тыс. руб.(бюджет УК) | ДЖКХООО УК «Славянская» |
|  | 43 |  |  | Опилить сухие деревья на ул. Чернышевского, г. Старый Оскол | II квартал | **Выполнено.** | 7,8 тыс. руб.(местный бюджет) | ДЖКХМБУ «Зеленстрой» |
|  | 44 |  |  | Сделать пешеходный переход возле остановки «Пятиэтажка», напротив сделать еще одну остановку и пешеходные дорожки к ним со стороны м-на Заречье, г. Старый Оскол |  | **Частично выполнено.**Пешеходный переход в районе магазина «Пятерочка» мкр. Заречье выполнен (установлены знаки, нанесена разметка).В 2024 году перечнем расходов на капитальные вложения и проведение капитальных ремонтов по объектам жизнеобеспечения и социально-культурного назначения Старооскольского городского округа затраты на обустройство остановочного павильона и пешеходного подхода не предусмотрены. Выполнение указанных работ будет предложено на 2025 год | 37,3 тыс. руб.(местный бюджет) | ДЖКХУМКДСиАМКУ «УКС» |
|  | 45 |  |  | Произвести вдоль ул. Первой Конной Армии спил сухих деревьев | II квартал | **На контроле.**Обозначенные деревья включены в список высокорослых деревьев (абсолютная высота деревьев составляет более 30 метров). В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, работы по валке аварийных деревьев методом промышленного альпинизма будут выполнены в IV квартале 2024 года |  | ДЖКХМКУ «УЖиР»МБУ «Зеленстрой» |
|  | 46 |  |  | Опилить сухие деревья в районе д. 22 м-на Заречье, г. Старый Оскол | II квартал | **Выполнено.** | 28,0 тыс. руб.(местный бюджет) | ДЖКХМБУ «Зеленстрой» |
|  | 47 |  |  | Прекратить использование строительной компанией, осуществляющей строительство дома, парковочных мест д. 13 м-на Заречье, г. Старый Оскол | Iквартал | **Выполнено.**Сотрудниками управления муниципального контроля периодически в рабочем режиме осуществляются выезды на указанную территорию, последний контрольный выезд осуществлен 29 июня 2023 года. В ходе осмотров наличие грузового транспорта на территории, прилегающей к дому № 13, не обнаружено. В случае выявления нарушений информация будет передана в УМВД России «Старооскольское» для принятия мер в рамках имеющихся полномочий | В рамках текущей деятельности.Финансирование не требуется | УМК |
|  | 48 |  |  | Осуществить покос амброзии в районе д. 14 и д. 15 м-на Заречье, Старый Оскол, около д. 15 вырубить американский клен, убрать кучу веток | II квартал | **Выполнено.** | 16,6 тыс. руб.(местный бюджет) | ДЖКХМБУ «Зеленстрой» |
|  | 49 |  |  | Запретить стоянку грузовых машин у подъезда д. 15 м-на Заречье, г. Старый Оскол | Iквартал | **Выполнено.**Сотрудниками управления муниципального контроля периодически в рабочем режиме осуществляются выезды на указанную территорию, последний контрольный выезд осуществлен 08 июня 2023 года. В ходе осмотров наличие грузового транспорта на территории, прилегающей к многоквартирному дому № 15 в мкр. Заречье, не обнаружено. В случае выявления нарушений информация будет передана в УМВД России «Старооскольское» для принятия мер в рамках имеющихся полномочий | В рамках текущей деятельности.Финансирование не требуется | УМК |
|  | 50 |  |  | Выполнить благоустройство дворовой территории д. 3, д. 4, д. 5, д. 6 м-на Набережный, г. Старый Оскол | IV квартал | **Выполнено.** | 20479,0 тыс. руб.(федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 51 |  |  | Регулярно окашивать траву пер. Тихий в с. Новоселовка | III - IVквартал | **Выполнено.**МКУ СГО «ЦБСТ» в 2023 году выполнены мероприятия по покосу травы. В рамках текущей деятельности указанные работы выполняются на постоянной основе | В рамках текущей деятельности.Финансирование не требуется | ДАПКиРСТМКУ СГО «ЦБСТ» |
|  | 52 |  |  | Выполнить строительство тротуара по ул. Хмелева, г. Старый Оскол | III квартал | **Выполнено.** | 6363,0 тыс. руб.(областной бюджет) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 53 | **№ 6** | **Воронков Сергей Иванович** | Завершить реконструкцию дворовой территории д. 60 м-на Олимпийский, г. Старый Оскол, отремонтировать территорию между домом и тротуаром, заасфальтировать дорожку за домом, переделать входные группы, установить ливневые трубы | IV квартал | **Выполнено.** | 5196,2 тыс. руб.(федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 54 |  |  | Произвести ямочный ремонт ул. Дружбы, г. Старый Оскол | IV квартал | **На контроле.**В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ **переносится на II квартал 2024 года** |  | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 55 |  |  | Вырубить деревья напротив дома на перекрестке ул. Курской, г. Старый Оскол, выполнить благоустройство детской площадки на ул. Курской, г. Старый Оскол | III квартал | **На контроле.**В связи со сложившийся градостроительной ситуацией, а также учитывая охранные зоны инженерных коммуникаций организация детской площадка по ул. Курская, г. Старый Оскол не представляется возможной.Работы по валке деревьев на указанной территории, запланированы на IV квартал 2024 года |  | ДЖКХМБУ «Зеленстрой» |
|  | 56 |  |  | По ул. Стадионной г. Старый Оскол расчистить территорию от зарослей | III квартал | **Выполнено.**В 2023 году в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» проведены работы по вырезке поросли – 1530 м², валке деревьев – 5 шт., обрезке деревьев – 20 шт. | 96,0 тыс. руб.(местный бюджет) | ДЖКХМБУ «Зеленстрой» |
|  | 57 | **№ 7** | **Коптева Ольга Петровна** | Выполнить капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 32 «Дружные ребята», г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 54 | III квартал | **Выполнено.**Капитальный ремонт внутренних помещений и фасада здания детского сада выполнен в 2022 году. В 2023 году выполнено устройство тротуаров | 2640,0 тыс. руб.(местный бюджет) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 58 |  |  | Сделать пандус в подъезде № 4 д.3 м-на Макаренко, г. Старый Оскол для подъема детских колясок | IV квартал | **На контроле.**Обслуживание общедомового имущества в МКД не относится к полномочиям органов местного самоуправления, но вместе с тем работы будут выполнены с привлечением внебюджетных средств до конца 2024 года. |  | ДСРДЖКХ |
|  | 59 |  |  | Произвести спил веток, которые свисают над тротуарами вдоль д. 29 мкр Макаренко, г. Старый Оскол | II квартал | **Выполнено.** | 9,0 тыс. руб.(местный бюджет) | ДЖКХМБУ «Зеленстрой» |
|  | 60 | **№ 8** | **Ульянова Анна Борисовна** | Благоустроить территорию МБУ ДО «Детская школа искусств с. Федосеевка» | III квартал | **Выполнено.**В рамках благоустройства школьного двора МБУ ДО «Детская школа искусств с. Федосеевка» были приобретены 2 скамьи. В рамках грантовой деятельности учреждением приобретены малые архитектурные формы (6 кованных клумб и 1 кованный каскад), которые были расположены на зеленой зоне  | 178,9тыс. руб.(внебюджетные средства) | ДСРУК |
|  | 61 |  |  | Спилить аварийные деревья в ИЖС «Набокинские сады» | III квартал | **Выполнено.**Работы выполнены в 2023 году специализированной организацией на безвозмездной основе | Финансирование не требуется  | ДЖКХ |
|  | 62 |  |  | Сделать ремонт дороги с. Федосеевка, ул. Генерала Бежко | III квартал | **Выполнено.**В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Генерала Бежко с. Федосеевка Старооскольского городского округа в полном объеме | 27115,0 тыс. руб.(областной бюджет) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 63 |  |  | Отремонтировать дорогу ул. Зеленая от ул. Генерала Бежко до ул. Набережной, с. Федосеевка | III квартал | **Выполнено.**В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Зеленая от ул. Генерала Бежко до ул. Набережной с. Федосеевка Старооскольского городского округа в полном объеме | 7032,0 тыс. руб.(областной бюджет) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 64 |  |  | Ремонт дороги с. Каплино, ул. Чеснокова | III квартал | **Выполнено.**В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Чеснокова с. Каплино Старооскольского городского округа в полном объеме | 13869,1 тыс. руб.(областной бюджет) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 65 | **№ 9** | **Лихушин Александр Евгеньевич** | Вернуть продовольственный магазин -хлебный, овощной («Грядку») в районе д. 35А м-на Королева, г. Старый Оскол | Iквартал | **Выполнено.**01 февраля 2023 года состоялось открытие торгового павильона «Мазаловский» ИП Лытнев В.И., по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Королева, в районе жилых домов № 32, 35А.В данном павильоне представлен широкий ассортимент продовольственной группы товаров, в т.ч. фрукты и овощи «борщевого» набора | Финансирование не требуется  | ДЭРИП Лытнев В.И. |
|  | 66 |  |  | Отремонтировать дорогу по ул. Центральной, с. Бабанинка | III квартал | **Выполнено.**В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Центральной с. Бабанинка Старооскольского городского округа в полном объеме | 48011,27тыс. руб.(областной бюджет) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 67 |  |  | Выполнить благоустройство дворовой территории д. 5, д. 5А м-на Космос, г. Старый Оскол | IV квартал | **Выполнено.** | 7120,8 тыс. руб.(федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 68 |  |  | Выполнить благоустройство дворовой территории д. 5, д. 5А, д. 6 м-на Королева, г. Старый Оскол | IV квартал | **Выполнено.** | 13854,1 тыс. руб.(федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 69 | **№ 10** | **Безукладов Виктор Иванович** | Осуществить вырубку старых деревьев за автобусной остановкой общественного транспорта в с. Выползово | II  квартал | **На контроле.**Обозначенные деревья включены в список высокорослых деревьев (абсолютная высота деревьев составляет более 30 метров).Выполнение данных работ предусмотрено с использованием метода промышленного альпинизма. В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II полугодие 2024 года |  | МКУ СГО «ЦБСТ» |
|  | 70 |  |  | Отремонтировать дорогу по ул. Центральной, с. Воротниково | III квартал | **Выполнено.**В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Центральной с. Воротниково Старооскольского городского округа в полном объеме. | 23556,6 тыс. руб.(областной бюджет) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 71 |  |  | Произвести ямочный ремонт автомобильной дороги в районе жилых домов: № 4, 5, 6, 30, 32, 33, 31Б, 41 м-на Дубрава-3, г. Старый Оскол | III квартал | **На контроле.**В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II квартал 2024 года |  | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 72 |  |  | Выполнить ремонт дороги с. Городище, ул. Ватутина, ул. Веселая, ул. Почтовая, ул. 8-го Марта | III квартал | **Выполнено.**В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Ватутина, ул. Веселая, ул. Почтовая, ул. 8-го Марта в с. Городище Старооскольского городского округа в полном объеме | 93260,0 тыс. руб.(областной бюджет) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 73 |  |  | Благоустроить дворовую территорию д. 4 м-на Дубрава, кв-л 2, г. Старый Оскол | III квартал | **Выполнено.** | 5043,1 тыс. руб.(федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 74 | **№ 11** | **Согуляк Евгений Иванович** | Установить светофорный объект на пересечении улиц Майская, Богатырская, Михайловская г. Старый Оскол | III квартал | **Выполнено.**В 2023 году выполнена установка светофорного объекта на пересечении улиц Майская, Богатырская, Михайловская г. Старый Оскол | 4886,6тыс. руб.(местный бюджет) | ДСиАМКУ «УКС» |
| **Единая Россия** | **Дружинина Ирина Викторовна (совместный)** |
| **Справедливая Россия** | **Корчагин Олег Витальевич (совместный)** |
|  | 75 | **№ 12** | **Бельских Сергей Иванович** | Произвести ремонт элементов детской площадки в районе д. 27 и д. 26 м-на Жукова, г. Старый Оскол, т.к. травмоопасная | II  квартал | **Выполнено.**Специалистами управляющей организации 06 июня 2023 года произведено обследование детской игровой площадки в районе домов № 26, № 27 в мкр. Жукова. Элементы МАФ находятся в исправном состоянии.В 2021 году выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 26, № 27 микрорайона Жукова города Старый Оскол, в том числе обустройство детских игровых и спортивных площадок с установкой на них игрового оборудования. Также в 2023 году  на данной дворовой территории выполнены работы по ремонту автомобильного проезда со стороны съезда с дублера пр. А.Угарова через арку дома № 27, ремонт пешеходного тротуара вдоль дома № 27 со стороны дублера пр. А.Угарова, строительство сетей наружного освещения вдоль данного тротуара, а также установка двух беседок на дворовой территории | Финансирование не требуется  | ДЖКХООО УК «Маршал»ООО УК «Жуков» |
|  | 76 |  |  | Убрать от пешеходной дорожки мусорные баки магазина и ресторана «Панорама» в районе д. 29Б м-на Жукова, г. Старый Оскол | I квартал | **Выполнено.**Индивидуальным предпринимателем Авершиным С.О., осуществляющим деятельность в ресторане «Панорама» (м-н Жукова, д. № 29Б), перенесены мусорные баки от пешеходной дорожки. Монтаж контейнерной площадки выполнен | Финансирование не требуется  | ДЭРИП Авершин С.О. |
|  | 77 |  |  | Убрать неорганизованные точки торговли со стороны стройки в районе д. 5а м-на Солнечный, г. Старый Оскол | I квартал | **Выполнено.**В целях решения проблемы торговли в неустановленном месте в районе дома № 5А мкр. Солнечный дополнительно на территории близлежащих микрорайонов организовано 51 торговое место для лиц, осуществляющих реализацию собственной продукции, выращенной на личных приусадебных участках, а именно:1. мкр. Королева, в районе жилого дома № 28 на 9 мест;2. мкр. Жукова, дом № 37 (у здания МФЦ) на 15 мест;3. мкр. Олимпийский, дом № 9 (у здания ТЦ «Оскол») на 15 мест;4. мкр. Восточный, в районе жилого дома № 32 на 12 мест.Еженедельно сотрудники управления потребительского рынка и защиты прав потребителей проводят мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на прилегающей территории ярмарки «На Солнечном» | Финансирование не требуется  | ДЭР |
|  | 78 |  |  | Расчистить от строительного мусора, проф. листов и арматуры стройку между «Экватором» и домом, м-н Лесной, г. Старый Оскол | II квартал | **Частично выполнено (50%).**Территория между «Экватором» и домом (в мкр. Лесной) обнесена забором. Прилегающая территория к дорожке и забору приведена в надлежащее состояние, покос сорной растительности выполнен в рамках текущей деятельности ООО УК «Юбилейный».Стоимость организации работ по засыпке котлована и благоустройству участка определена локально-сметным расчетом в сумме 3 613,4 тыс. руб. Данные мероприятия будут выполнены в 2024 году при обеспечении финансирования |  | ДЖКХООО УК «Юбилейный» |
|  | 79 |  |  | Произвести отсыпку дороги в районе д.1 по ул. Народной, с. Новокладовое | III квартал | **Частично выполнено (75%).**В III квартале 2023 года выполнена отсыпка дороги в с. Новокладовое по ул. Народная. В I полугодии 2024 года при наступлении благоприятных погодных условий данная работа будет продолжена  | В рамках текущей деятельности.Финансирование не требуется | ДАПКиРСТМКУ СГО «ЦБСТ» |
|  | 80 |  |  | Обустроить магазин или передвижную лавку в с. Бочаровка для приобретения жителями продуктов первой необходимости | I квартал | **Выполнено.**В мае 2023 года по адресу: с. Бочаровка, ул. Долгих, дом № 63 открылся магазин «Продукты» ИП Солодухина Н.Н., в котором представлен широкий ассортимент продовольственных товаров. Продуктовый магазин полностью удовлетворяет потребности жителей с. Бочаровка.В Схему размещения НТО включено место для размещения павильона по адресу: с. Бочаровка, ул. Долгих, в р-не дома № 108. Данная информация доведена до потенциальных хозяйствующих субъектов. Заявлений на размещение нестационарного торгового объекта по указанному адресу от хозяйствующих субъектов потребительского рынка не поступало. В соответствии с процедурой организации торгов после поступления заявлений будет объявлено проведение соответствующего аукциона  | Финансирование не требуется  | ДЭРИП Солодухина Н.Н. |
| **КПРФ** | **Архипов Евгений Анатольевич (совместный)** |
|  | 81 |  |  | Провести на территории городского округа фестиваль современного искусств | IV квартал | **Выполнено.**В IV квартале 2023 года были проведены следующие фестивали современного искусства:1. с 17 по 30 сентября в выставочном пространстве ТЦ «Славянский» прошел VI Международный интерактивный фестиваль современного искусства ArtLife;2. 09 декабря 2023 года в ЦСИ «Быль» прошел фестиваль артхаусного кино (средства ЦСИ «Быль»);3. 13 декабря 2023 года в ЦСИ «Быль» прошел фестиваль авторской анимации (средства ЦСИ «Быль») | средства Фонда «Искусство, наука и спорт»; 15,0 тыс. руб.(бюджет ЦСИ «Быль»)  9,0 тыс. руб(бюджет ЦСИ «Быль»)  | ДСРУКЦСИ «Быль» |
|  | 82 | **Единая Россия** | **Боева Елена Лазаревна** | Обеспечить компьютеризацию муниципальных сельских школ (Архангельская школа, Владимировска я школа, Дмитриевская школа, Знаменская школа , Каплинская школа, Котовская школа, Крутовская школа, Курская школа, Незнамовская школа, Обуховская школа, Песчанская школа, Потуданская школа. Сорокинская школа, Солдатская школа) | II квартал | **Выполнено.** | 5509,3 тыс. руб.(областной бюджет) | ДСР УО  |
|  | 83 | **Единая Россия** | **Азизова Наталия Васильевна** | Выполнить ремонт участка дороги по пер. Герцена, поворот на ул. Ясная, г. Старый Оскол | III квартал | **Выполнено.**В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по пер. Герцена, поворот на ул. Ясная города Старый Оскол в полном объеме | 6171,0 тыс. руб.(областной бюджет) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 84 |  |  | Выполнить благоустройство детской площадки во дворе д.8, ремонт дорог в районе д.2, 3, 5, 6 м-на Звездный, г. Старый Оскол  | IV квартал | **Выполнено.** | 4500,0 тыс. руб.(федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 85 |  |  | Создать пространство для развития туристическо-краеведческой деятельности, (создание скалодромов, туристических полос) | I квартал | **Выполнено.**На территории Старооскольского городского округа существуют и используются в работе специально оборудованный скалодром для занятий детских и взрослых групп по скалолазанию, который находится в ОГАПОУ «СТАКС». В структурном подразделении МБУ «СШОР № 2» «Старооскольский центр туристов «Штурм» по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Макаренко, 36А, оборудован болдеринговый скалодром для занятий по скалолазанию, на котором проводятся мероприятия на туристических трассах | Финансирование не требуется  | ДСР УФКиС |
|  | 86 | **Единая Россия** | **Карпачева Татьяна Ивановна** | Ликвидировать незаконно установленные гаражи в районе наркологии, г. Старый Оскол | IV квартал | **На контроле.**В настоящее время департаментом имущественных и земельных отношений направлено исковое заявление в Старооскольский городской суд о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество  | Финансирование не требуется | ДИиЗОДЖКХ |
|  | 87 | **Единая Россия** | **Дружинина Ирина Викторовна** | Построить физкультурно-оздоровительный комплекс в м-не Дубрава кв-л 1, г. Старый Оскол | IV квартал | **Выполнено.**Выполнены работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект введён в эксплуатацию | 240 000,0 тыс. руб.(областной, местный бюджеты) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 88 | **Единая Россия** | **Паршуков Юрий Николаевич** | Завершить благоустройство дворовых территорий д. 27 (после установки бордюров при благоустройстве двора м-н Жукова, д. 27 не произвели отсыпку грунта, остались ямы) и д. 28 м-на Жукова, г. Старый Оскол | IV квартал | **Выполнено.** | 10309,8тыс. руб.(федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиАМКУ «УКС» |
| **КПРФ** | **Архипов Евгений Анатольевич (совместный)** |
| **№ 12** | **Бельских Сергей Иванович (совместный)** |
|  | 89 | **КПРФ** | **Ахадов Артём Фёдорович** | Выполнить ремонт дворовой территории, д. 12 м-на Молодогвардеец, г. Старый Оскол | IV квартал | **Выполнено.** | 10000,0тыс. руб.(местный бюджет) | ДСиАМКУ «УКС» |
|  | 90 | **ЛДПР** | **Семенова Анна Георгиевна** | Благоустроить территорию Старооскольского Дома художника для проведения культурно-досуговых мероприятий | III квартал | **На контроле.**В 2023 году МБУК «Старооскольский творческо-методический Центр» была подана проектная заявка на грантовый конкурс культурной платформы «Арт-Окно» (проект не был поддержан).В целях создания арт-пространства (благоустройства) на территории Дома художника в 2024 году будет подана заявка на грантовый конкурс «Вместе! С моим городом».Срок исполнения – III квартал 2024 года |  | ДСРУК |
|  | 91 | **Справедливая Россия** | **Корчагин Олег Витальевич** | Приобрести литературу и мультимедийное оборудование для модельной библиотеки № 1 им. Л.С. Абдуллиной (м-н Рудничный, д. 1А), г. Старый Оскол | II  квартал | **Частично выполнено.**В 2023 году библиотечный фонд модельной библиотеки №11 им. Л.С. Абдуллиной МКУК «Старооскольская ЦБС» пополнился на 350 экземпляров литературы за счет средств местного бюджета. Подана проектная заявка в благотворительный фонд Михаила Прохорова для приобретения мультимедийного оборудования.Срок исполнения – II квартал 2024 года | 262,0 тыс. руб.(местный бюджет) | ДСР |
|  | 92 | **Российская партия пенсионеров за социальную справедливость** | **Карпов Сергей Николаевич** | Открыть центр дополнительного образования для школьников в МБОУ «Основная общеобразовательная Незнамовская школа» | IIквартал | **Выполнено.**01 сентября 2023 года на базе МБОУ «Основная общеобразовательная Незнамовская школа» состоялось открытие центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» для обеспечения повышения охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования | 1964,0тыс. руб. (областной, местный бюджеты) | ДСРУО |