Приложение

к решению Совета депутатов

Старооскольского городского округа

от 29 марта 2024 г. № 220

**Реестр**

**наказов избирателей за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | №  наказа | № избирательного округа (наименование политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения)) | Ф.И.О. депутата | Содержание наказа | Срок исполне-  ния наказа | Информация о результатах исполнения наказа | Объем затраченных финансовых средств | Исполнитель |
|  | 1 | **№ 1** | **Коноваленко Илья Николаевич** | Сделать затенение детской площадки во дворе д. 71А, 71Б, 71В, 71Г, 75А, 75 пр-та Комсомольский, г. Старый Оскол, в том числе путем высадки деревьев (рябина) | II квартал | **На контроле.**  Под территорией игровой площадки проходят инженерные сети.  Выполнение работ по посадке деревьев на территории, где нет инженерных сетей, запланировано на II квартал 2024 года |  | ДЖКХ  ООО УО «Парковый» |
|  | 2 |  |  | Выполнить ямочный ремонт внутриквартальных дорог д. 12, 13, 21 м-на Парковый, г. Старый Оскол | III квартал | **На контроле.**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II квартал 2024 год |  | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 3 |  |  | Произвести ремонт кабинета для детей с ОВЗ в школе №13 г. Старый Оскол | III квартал | **Выполнено.**  Ремонт кабинета для детей с ОВЗ выполнен в рамках текущей деятельности МБОУ «ЦО «Перспектива» | 127,8  тыс. руб.  (внебюджетные средства) | ДСР  МКУ «ЦБО и РО»  МБОУ «ЦО «Перспектива» |
|  | 4 |  |  | Выполнить ремонт ограждения и крыльца дома культуры в с. Долгая Поляна | III квартал | **Выполнено.**  В III квартале 2023 года ремонт крыльца центрального входа здания ЦКР Долгополянской сельской территории выполнен в полном объеме.  Территория МБУК «Долгополянский ЦКР» ограждением никогда не была оборудована, в связи с чем нет потребности в проведении ремонтных работ | 680,6  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДСР  УК |
|  | 5 |  |  | Выполнить благоустройство кладбища в с. Монаково | III квартал | **Выполнено.**  МКУ СГО «ЦБСТ» в рамках текущей деятельности осуществлены мероприятия по вырубке клена ясенелистного, покосу травы, вывозу мусора. В рамках текущей деятельности указанные работы выполняются на постоянной основе | В рамках текущей деятельности.  Финансирование не требуется | ДАПКиРСТ  МКУ СГО «ЦБСТ» |
|  | 6 |  |  | Выполнить ямочный ремонт дороги по ул. Песочной с. Сорокино | III квартал | **Выполнено.** | 230,0  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 7 |  |  | Выполнить ямочный ремонт в районе д. 16 ул. Центральной с. Сорокино | III квартал | **На контроле.**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II квартал 2024 года |  | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 8 | **№ 2** | **Ефимов Андрей Михайлович** | Произвести ремонт ограждения детской спортивной площадки во дворе д.2 м-на Лебединец, г. Старый Оскол (мячи влетают в окна) | IV  квартал | **На контроле.**  Ограждение повреждено вследствие вандального действия. Работы по восстановлению ограждения будут выполнены в срок до 31 сентября 2024 года за счет выделения средств бюджета городского округа на содержание МКУ «УЖиР» |  | ДЖКХ  МКУ «УЖиР» |
|  | 9 |  |  | Установить парковочные ограничители возле магазина «Сонечка» район д.7 м-на Рудничный, г. Старый Оскол | III квартал | **Декларативный.**  Длина земельного участка с кадастровым номером 31:06:0323001:2, на котором расположен магазин «Сонечка» (ООО «Молочник»), составляет 34,06 м, ширина 20,42 м. Расстояние от стены магазина до границы земельного участка составляет больше 2 м.  Установка парковочных ограничителей не представляется возможной в связи с тем, что остальная территория к магазину не относится и предназначена для общего пользования, в том числе используется как парковочное пространство для посетителей магазина и жителей близлежащих жилых домов |  | ДЭР  ДЖКХ |
|  | 10 |  |  | Приобрести литературу для модельной библиотеки № 4 (м-н Лебединец, д. 4), г. Старый Оскол | III квартал | **Выполнено.**  В 2023 году библиотечный фонд МКУК «Старооскольская ЦБС» пополнился новой литературой, в том числе фонд модельной библиотеки № 4 | 2341,3  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДСР  УК |
|  | 11 |  |  | Произвести капитальный ремонт дворовой территории д.11 А м-на Рудничный, г. Старый Оскол | IV  квартал | **Выполнено.** | 11820,0  тыс. руб.  (федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 12 |  |  | Добавить поручни к оградительному забору до дороги 4 метра в районе дома 21 м-на Студенческий (тротуар находится на спуске, в зимнее время люди падают) | II квартал | **На контроле.**  В 2020 году в рамках благоустройства дворовой территории домов № 20, 21 мкр. Студенческий локальным сметным расчетом работы по установке поручней вдоль пешеходного тротуара, ведущего к пешеходному переходу, не предусмотрены. Предварительная стоимость установки поручней 120 тыс. руб. Запланировано на 2024 год при обеспечении финансирования |  | ДЖКХ |
|  | 13 | **№ 3** | **Гришин Олег Николаевич** | Провести ямочный ремонт внутридворовой дороги между д. 3 и д. 4 м-на Юность и магазином «Пятёрочка», г. Старый Оскол | III квартал | **Выполнено.** | 380,0  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 14 |  |  | Взять под контроль порядок вывоза мусора с территории двора д. 4 мкр. Молодогвардеец, г. Старый Оскол | I  квартал | **Выполнено.**  Вывоз мусора с территории двора многоквартирного дома № 4 в мкр. Молодогвардеец был взят под контроль ООО «УК Весенний». Вывоз производится в соответствии с графиком, согласованным с ООО «ЦЭБ». Жалобы на вывоз мусора от жителей не поступали | В рамках текущей деятельности.  Финансирование не требуется | ДЖКХ  ООО «УК Весенний» |
|  | 15 |  |  | Установить поручень на ступенях крыльца в д.1 м-на Весенний, г. Старый Оскол | II  квартал | **Выполнено.** | В рамках текущей деятельности.  Финансирование не требуется | ДЖКХ  ООО «УК Весенний» |
|  | 16 |  |  | Установить поручень на ступенях крыльца в д. 2 м-на Весенний, г. Старый Оскол | IV  квартал | **Выполнено.** | В рамках текущей деятельности.  Финансирование не требуется | ДЖКХ  ООО «УК Весенний» |
|  | 17 |  |  | Выполнить капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 28 «Ладушки», г. Старый Оскол, мкр. Приборостроитель, д. 20 | IV  квартал | **Выполнено.**  Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 28 «Ладушки» выполнен в 2019 году. В 2023 году выполнен капитальный ремонт кровли здания | 4253,0  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 18 |  |  | Выполнить благоустройство дворовой территории д. 5, 5А м-на Юность, г. Старый Оскол | IV  квартал | **Выполнено.** | 10674,4  тыс. руб.  (федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 19 |  |  | Произвести кронирование 12 тополей на территории д/сада № 57 в м-не Юность, г. Старый Оскол | III квартал | **На контроле.**  Обозначенные деревья включены в список высокорослых деревьев (абсолютная высота деревьев составляет более 30 метров). Выполнение работ предусмотрено с использованием специализированной техники (вышки). Работы будут выполнены после приобретения специализированной вышки. При обеспечении дополнительного финансирования работы будут выполнены до декабря 2024 года |  | ДЖКХ  МБУ «Зеленстрой» |
|  | 20 |  |  | Покосить траву и осуществить вырубку поросли деревьев на территории между ЦТП, школой № 21 и д. 5А м-на Юность, г. Старый Оскол | II  квартал | **Выполнено.**  Указанная территория приведена в надлежащее санитарное состояние | 32,7  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДЖКХ  МБУ «Зеленстрой» |
| **КПРФ** | **Ахадов Артём Фёдорович (совместный)** |
|  | 21 | **№ 4** | **Проскурин Александр Александрович** | Выполнить ямочный ремонт по ул. Колхозной, г. Старый Оскол | III квартал | **На контроле.**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II квартал 2024 год |  | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 22 |  |  | Осуществить выпиловку, рубку веток деревьев на детской площадке по улице Красногвардейской, г. Старый Оскол, которые задевают провода ЛЭП | IV  квартал | **Выполнено.**  Работы по валке деревьев выполнены в рамках муниципального задания | 65,0  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДЖКХ  МБУ «Зеленстрой» |
|  | 23 |  |  | Завершить ремонт подъездов в д. 29 по пр-ту Комсомольскому, г. Старый Оскол | IV  квартал | **На контроле.**  В настоящее время в рамках текущей деятельности управляющей организации начат ремонт подъездов дома № 29 на пр. Комсомольский. Завершение работ запланировано во II квартале 2024 года |  | ДЖКХ  ООО «Свердлова-жилье» |
|  | 24 |  |  | Выполнить благоустройство дворовой территории д.2 м-на Звездный, г. Старый Оскол | IV  квартал | **Выполнено.** | 29865,3 тыс. руб.  (федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 25 |  |  | Выполнить работы по устройству отмостки д. 8 по ул. Ленина, г. Старый Оскол | IV  квартал | **Выполнено.**  Работы выполнены в рамках текущей деятельности УО «Старый город» за счет средств управляющей организации | 10,8  тыс. руб.  (бюджет УО) | ДЖКХ  УО «Старый город» |
|  | 26 |  |  | Произвести покос травы на пустыре между д. 14 и д. 16 по ул. Володарского, г. Старый Оскол | II  квартал | **Выполнено.** | 18,2  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДЖКХ  МБУ «Зеленстрой» |
|  | 27 | **№ 5** | **Кудинов Андрей Николаевич** | Выполнить ремонт участка дороги в 20 м. от ул. Ясной со стороны ул. Герцена, выполнить устройство отвода дождевых вод, выполнить ремонт дороги по пер. Герцена, г. Старый Оскол | III квартал | **Выполнено.**  В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по пер. Герцена, а также участка дороги от ул. Ясной со стороны ул. Герцена, строительство системы водоотведения ливневых и талых вод в полном объеме | 6171,0 тыс. руб.  (областной, местный бюджеты) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 28 |  |  | Восстановить дорожное полотно по ул. Тенистой г. Старый Оскол | III квартал | **Выполнено.**  В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Тенистой города Старый Оскол | 23231,0  тыс. руб.  (областной бюджет) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 29 |  |  | Решить вопрос с качеством водоснабжения по ул. Тенистой, д. 63, г. Старый Оскол (слабый напор воды) | III квартал | **Выполнено.**  Специалистами ГУП «Старооскольский водоканал» проведено обследование водопроводной сети, порывов не обнаружено. В беседе с жителем дома № 63 на ул. Тенистая выяснено, что жалобы на плохой напор воды отсутствуют | В рамках текущей деятельности.  Финансирование не требуется | ДЖКХ  ГУП «Старо-оскольский водоканал» |
|  | 30 |  |  | Произвести ремонт сетей водоснабжения (постоянный прорыв водопровода), закрыть колодец по ул. Орджоникидзе, д. 12, г. Старый Оскол | IV  квартал | **На контроле.**  Выявлен порыв на сети водоснабжения, работы по устранению порыва будут выполнены до 10 апреля 2024 года |  | ДЖКХ  ГУП «Старо-оскольский водоканал» |
|  | 31 |  |  | Устранить ямы на повороте с ул. Матросова на ул. Фрунзе, г. Старый Оскол | III квартал | **Выполнено.** | 220,0  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 32 |  |  | Произвести ремонт внутриквартальных дорог, м-н Набережный, г. Старый Оскол | III квартал | **На контроле.**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II квартал 2024 года |  | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 33 |  |  | Осуществить вырубку клена у опор уличного освещения со стороны ул. Мира, в районе д. 16 ул. Орджоникидзе, г. Старый Оскол | I  квартал | **Выполнено.**  МБУ «Зеленстрой» выполнены работы по вырубке клена на обочине дороги по указанному адресу | 13,2  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДЖКХ  МБУ «Зеленстрой» |
|  | 34 |  |  | Произвести очистку устья реки Осколец от с. Николаевка | III квартал | **Выполнено.**  Мероприятия по очистке русел рек и прудов выполняются в рамках реализации областной программы «Наши реки».  В 2023 году осуществлена очистка реки Осколец в с. Песчанка, протяженностью 1 км, а также прибрежной территории. Указанную областную программу курирует министерство природопользования Белгородской области. Работы по очистке донных отложений выполнены за счет средств федерального бюджета | В рамках реализации областной программы (федеральный бюджет) | Министерство природополь-зования Белгородской области |
|  | 35 |  |  | Устранить ямы на перекрестке ул. Святогорской и ул. Казацкой, и на повороте после ремонта ул. Темирязевской и ул. Окружной, г. Старый Оскол | III квартал | **На контроле.**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II квартал 2024 года |  | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 36 |  |  | Осуществить покос сорной растительности на пустыре возле д. 46 по ул. Святогорской, г. Старый Оскол, а также разрешить там посадить деревья | II  квартал | **Выполнено.**  В ИЖС «Казацкий» по ул. Светогорская выполнены работы по покосу обочины придорожной территории.  Проектная документация озеленения согласовывается в установленном администрацией Старооскольского городского округа порядке. Для начала процедуры согласования посадки зелёных насаждений заявителю необходимо обратиться в департамент строительства и архитектуры администрации городского округа для разработки плана озеленения и определения места посадки, план проходит согласование у структурных подразделений администрации городского округа. Процедура завершается выдачей ордера на земляные работы | 1,3  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДЖКХ  МБУ «СГМПО КХ» |
|  | 37 |  |  | Вырубить клен у д. 92 по ул. Транспортной, г. Старый Оскол | IV  квартал | **Выполнено.** | 20,8  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДЖКХ  МБУ «Зеленстрой» |
|  | 38 |  |  | Осуществить спил сухих деревьев по улице и переулку Транспортному, г. Старый Оскол | II  квартал | **Выполнено.** | 10,0  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДЖКХ  МБУ «Зеленстрой» |
|  | 39 |  |  | Убрать телефонный не работающий столб с детской площадки ул. Широкой, д. 28А, г. Старый Оскол | IV  квартал | **Выполнено.** | Финансирование не требуется | ДЖКХ  МКУ «УЖиР» |
|  | 40 |  |  | Поменять козырьки над дверьми, исправить отделку дома, завезти песок на детскую площадку ул. Ленина д. 85, Старый Оскол | II  квартал | **Выполнено.**  На детскую площадку песок завезен. Управляющей организацией выполнен текущий ремонт козырьков. В настоящее время козырьки находятся в удовлетворительном состоянии.  Капитальный ремонт данного МКД относится к полномочиям Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области.  Ремонт фасада производится при проведении капитального ремонта дома. По сведениям Фонда содействия реформированию ЖКХ капитальный ремонт запланирован на 2034-2036гг. | 12,0  тыс. руб.  (бюджет УК) | ДЖКХ  ООО УК «Славянская» |
|  | 41 |  |  | Спилить опасные сухие деревья вокруг д.85 ул. Ленина, г. Старый Оскол | IV  квартал | **Выполнено.**  В рамках муниципального задания выполнены работы по валке деревьев – 27 шт., обрезка деревьев – 9 шт. | 678,0  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДЖКХ  МБУ «Зеленстрой» |
|  | 42 |  |  | Завезти песок, установить горки во дворе д. 73 ул. Ленина, г. Старый Оскол | II  квартал | **Выполнено.**  Завоз песка выполнен  Доукомплектовать детский игровой комплекс горкой не представляется возможным ввиду отсутствия места для расположения | 12,0  тыс. руб.  (бюджет УК) | ДЖКХ  ООО УК «Славянская» |
|  | 43 |  |  | Опилить сухие деревья на ул. Чернышевского, г. Старый Оскол | II  квартал | **Выполнено.** | 7,8  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДЖКХ  МБУ «Зеленстрой» |
|  | 44 |  |  | Сделать пешеходный переход возле остановки «Пятиэтажка», напротив сделать еще одну остановку и пешеходные дорожки к ним со стороны м-на Заречье, г. Старый Оскол |  | **Частично выполнено.**  Пешеходный переход в районе магазина «Пятерочка» мкр. Заречье выполнен (установлены знаки, нанесена разметка).  В 2024 году перечнем расходов на капитальные вложения и проведение капитальных ремонтов по объектам жизнеобеспечения и социально-культурного назначения Старооскольского городского округа затраты на обустройство остановочного павильона и пешеходного подхода не предусмотрены. Выполнение указанных работ будет предложено на 2025 год | 37,3  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДЖКХ  УМК  ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 45 |  |  | Произвести вдоль ул. Первой Конной Армии спил сухих деревьев | II  квартал | **На контроле.**  Обозначенные деревья включены в список высокорослых деревьев (абсолютная высота деревьев составляет более 30 метров).  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, работы по валке аварийных деревьев методом промышленного альпинизма будут выполнены в IV квартале 2024 года |  | ДЖКХ  МКУ «УЖиР»  МБУ «Зеленстрой» |
|  | 46 |  |  | Опилить сухие деревья в районе д. 22 м-на Заречье, г. Старый Оскол | II  квартал | **Выполнено.** | 28,0  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДЖКХ  МБУ «Зеленстрой» |
|  | 47 |  |  | Прекратить использование строительной компанией, осуществляющей строительство дома, парковочных мест д. 13 м-на Заречье, г. Старый Оскол | I  квартал | **Выполнено.**  Сотрудниками управления муниципального контроля периодически в рабочем режиме осуществляются выезды на указанную территорию, последний контрольный выезд осуществлен 29 июня 2023 года. В ходе осмотров наличие грузового транспорта на территории, прилегающей к дому № 13, не обнаружено.  В случае выявления нарушений информация будет передана в УМВД России «Старооскольское» для принятия мер в рамках имеющихся полномочий | В рамках текущей деятельности.  Финансирование не требуется | УМК |
|  | 48 |  |  | Осуществить покос амброзии в районе д. 14 и д. 15 м-на Заречье, Старый Оскол, около д. 15 вырубить американский клен, убрать кучу веток | II  квартал | **Выполнено.** | 16,6  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДЖКХ  МБУ «Зеленстрой» |
|  | 49 |  |  | Запретить стоянку грузовых машин у подъезда д. 15 м-на Заречье, г. Старый Оскол | I  квартал | **Выполнено.**  Сотрудниками управления муниципального контроля периодически в рабочем режиме осуществляются выезды на указанную территорию, последний контрольный выезд осуществлен 08 июня 2023 года. В ходе осмотров наличие грузового транспорта на территории, прилегающей к многоквартирному дому № 15 в мкр. Заречье, не обнаружено. В случае выявления нарушений информация будет передана в УМВД России «Старооскольское» для принятия мер в рамках имеющихся полномочий | В рамках текущей деятельности.  Финансирование не требуется | УМК |
|  | 50 |  |  | Выполнить благоустройство дворовой территории д. 3, д. 4, д. 5, д. 6 м-на Набережный, г. Старый Оскол | IV  квартал | **Выполнено.** | 20479,0 тыс. руб.  (федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 51 |  |  | Регулярно окашивать траву пер. Тихий в с. Новоселовка | III - IV  квартал | **Выполнено.**  МКУ СГО «ЦБСТ» в 2023 году выполнены мероприятия по покосу травы. В рамках текущей деятельности указанные работы выполняются на постоянной основе | В рамках текущей деятельности.  Финансирование не требуется | ДАПКиРСТ  МКУ СГО «ЦБСТ» |
|  | 52 |  |  | Выполнить строительство тротуара по ул. Хмелева, г. Старый Оскол | III  квартал | **Выполнено.** | 6363,0 тыс. руб.  (областной бюджет) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 53 | **№ 6** | **Воронков Сергей Иванович** | Завершить реконструкцию дворовой территории д. 60 м-на Олимпийский, г. Старый Оскол, отремонтировать территорию между домом и тротуаром, заасфальтировать дорожку за домом, переделать входные группы, установить ливневые трубы | IV  квартал | **Выполнено.** | 5196,2 тыс. руб.  (федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 54 |  |  | Произвести ямочный ремонт ул. Дружбы, г. Старый Оскол | IV  квартал | **На контроле.**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ **переносится на II квартал 2024 года** |  | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 55 |  |  | Вырубить деревья напротив дома на перекрестке ул. Курской, г. Старый Оскол, выполнить благоустройство детской площадки на ул. Курской, г. Старый Оскол | III  квартал | **На контроле.**  В связи со сложившийся градостроительной ситуацией, а также учитывая охранные зоны инженерных коммуникаций организация детской площадка по ул. Курская, г. Старый Оскол не представляется возможной.  Работы по валке деревьев на указанной территории, запланированы на IV квартал 2024 года |  | ДЖКХ  МБУ «Зеленстрой» |
|  | 56 |  |  | По ул. Стадионной г. Старый Оскол расчистить территорию от зарослей | III  квартал | **Выполнено.**  В 2023 году в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» проведены работы по вырезке поросли – 1530 м², валке деревьев – 5 шт., обрезке деревьев – 20 шт. | 96,0  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДЖКХ  МБУ «Зеленстрой» |
|  | 57 | **№ 7** | **Коптева Ольга Петровна** | Выполнить капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 32 «Дружные ребята», г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 54 | III  квартал | **Выполнено.**  Капитальный ремонт внутренних помещений и фасада здания детского сада выполнен в 2022 году. В 2023 году выполнено устройство тротуаров | 2640,0 тыс. руб.  (местный бюджет) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 58 |  |  | Сделать пандус в подъезде № 4 д.3 м-на Макаренко, г. Старый Оскол для подъема детских колясок | IV  квартал | **На контроле.**  Обслуживание общедомового имущества в МКД не относится к полномочиям органов местного самоуправления, но вместе с тем работы будут выполнены с привлечением внебюджетных средств до конца 2024 года. |  | ДСР  ДЖКХ |
|  | 59 |  |  | Произвести спил веток, которые свисают над тротуарами вдоль д. 29 мкр Макаренко, г. Старый Оскол | II  квартал | **Выполнено.** | 9,0  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДЖКХ  МБУ «Зеленстрой» |
|  | 60 | **№ 8** | **Ульянова Анна Борисовна** | Благоустроить территорию МБУ ДО «Детская школа искусств с. Федосеевка» | III  квартал | **Выполнено.**  В рамках благоустройства школьного двора МБУ ДО «Детская школа искусств с. Федосеевка» были приобретены 2 скамьи. В рамках грантовой деятельности учреждением приобретены малые архитектурные формы (6 кованных клумб и 1 кованный каскад), которые были расположены на зеленой зоне | 178,9  тыс. руб.  (внебюджетные средства) | ДСР  УК |
|  | 61 |  |  | Спилить аварийные деревья в ИЖС «Набокинские сады» | III  квартал | **Выполнено.**  Работы выполнены в 2023 году специализированной организацией на безвозмездной основе | Финансирование не требуется | ДЖКХ |
|  | 62 |  |  | Сделать ремонт дороги с. Федосеевка, ул. Генерала Бежко | III  квартал | **Выполнено.**  В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Генерала Бежко с. Федосеевка Старооскольского городского округа в полном объеме | 27115,0 тыс. руб.  (областной бюджет) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 63 |  |  | Отремонтировать дорогу ул. Зеленая от ул. Генерала Бежко до ул. Набережной, с. Федосеевка | III  квартал | **Выполнено.**  В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Зеленая от ул. Генерала Бежко до ул. Набережной с. Федосеевка Старооскольского городского округа в полном объеме | 7032,0 тыс. руб.  (областной бюджет) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 64 |  |  | Ремонт дороги с. Каплино, ул. Чеснокова | III  квартал | **Выполнено.**  В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Чеснокова с. Каплино Старооскольского городского округа в полном объеме | 13869,1 тыс. руб.  (областной бюджет) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 65 | **№ 9** | **Лихушин Александр Евгеньевич** | Вернуть продовольственный магазин -хлебный, овощной («Грядку») в районе д. 35А м-на Королева, г. Старый Оскол | I  квартал | **Выполнено.**  01 февраля 2023 года состоялось открытие торгового павильона «Мазаловский» ИП Лытнев В.И., по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Королева, в районе жилых домов № 32, 35А.  В данном павильоне представлен широкий ассортимент продовольственной группы товаров, в т.ч. фрукты и овощи «борщевого» набора | Финансирование не требуется | ДЭР  ИП Лытнев В.И. |
|  | 66 |  |  | Отремонтировать дорогу по ул. Центральной, с. Бабанинка | III  квартал | **Выполнено.**  В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Центральной с. Бабанинка Старооскольского городского округа в полном объеме | 48011,27  тыс. руб.  (областной бюджет) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 67 |  |  | Выполнить благоустройство дворовой территории д. 5, д. 5А м-на Космос, г. Старый Оскол | IV  квартал | **Выполнено.** | 7120,8 тыс. руб.  (федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 68 |  |  | Выполнить благоустройство дворовой территории д. 5, д. 5А, д. 6 м-на Королева, г. Старый Оскол | IV  квартал | **Выполнено.** | 13854,1 тыс. руб.  (федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 69 | **№ 10** | **Безукладов Виктор Иванович** | Осуществить вырубку старых деревьев за автобусной остановкой общественного транспорта в с. Выползово | II  квартал | **На контроле.**  Обозначенные деревья включены в список высокорослых деревьев (абсолютная высота деревьев составляет более 30 метров).Выполнение данных работ предусмотрено с использованием метода промышленного альпинизма. В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II полугодие 2024 года |  | МКУ СГО «ЦБСТ» |
|  | 70 |  |  | Отремонтировать дорогу по ул. Центральной, с. Воротниково | III  квартал | **Выполнено.**  В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Центральной с. Воротниково Старооскольского городского округа в полном объеме. | 23556,6 тыс. руб.  (областной бюджет) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 71 |  |  | Произвести ямочный ремонт автомобильной дороги в районе жилых домов: № 4, 5, 6, 30, 32, 33, 31Б, 41 м-на Дубрава-3, г. Старый Оскол | III  квартал | **На контроле.**  В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом денежных средств, выполнение работ переносится на II квартал 2024 года |  | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 72 |  |  | Выполнить ремонт дороги с. Городище, ул. Ватутина, ул. Веселая, ул. Почтовая, ул. 8-го Марта | III  квартал | **Выполнено.**  В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Ватутина, ул. Веселая, ул. Почтовая, ул. 8-го Марта в с. Городище Старооскольского городского округа в полном объеме | 93260,0 тыс. руб.  (областной бюджет) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 73 |  |  | Благоустроить дворовую территорию д. 4 м-на Дубрава, кв-л 2, г. Старый Оскол | III  квартал | **Выполнено.** | 5043,1 тыс. руб.  (федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 74 | **№ 11** | **Согуляк Евгений Иванович** | Установить светофорный объект на пересечении улиц Майская, Богатырская, Михайловская г. Старый Оскол | III  квартал | **Выполнено.**  В 2023 году выполнена установка светофорного объекта на пересечении улиц Майская, Богатырская, Михайловская г. Старый Оскол | 4886,6  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДСиА  МКУ «УКС» |
| **Единая Россия** | **Дружинина Ирина Викторовна (совместный)** |
| **Справедливая Россия** | **Корчагин Олег Витальевич (совместный)** |
|  | 75 | **№ 12** | **Бельских Сергей Иванович** | Произвести ремонт элементов детской площадки в районе д. 27 и д. 26 м-на Жукова, г. Старый Оскол, т.к. травмоопасная | II  квартал | **Выполнено.**  Специалистами управляющей организации 06 июня 2023 года произведено обследование детской игровой площадки в районе домов № 26, № 27 в мкр. Жукова. Элементы МАФ находятся в исправном состоянии.  В 2021 году выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 26, № 27 микрорайона Жукова города Старый Оскол, в том числе обустройство детских игровых и спортивных площадок с установкой на них игрового оборудования. Также в 2023 году  на данной дворовой территории выполнены работы по ремонту автомобильного проезда со стороны съезда с дублера пр. А.Угарова через арку дома № 27, ремонт пешеходного тротуара вдоль дома № 27 со стороны дублера пр. А.Угарова, строительство сетей наружного освещения вдоль данного тротуара, а также установка двух беседок на дворовой территории | Финансирование не требуется | ДЖКХ  ООО УК «Маршал»  ООО УК «Жуков» |
|  | 76 |  |  | Убрать от пешеходной дорожки мусорные баки магазина и ресторана «Панорама» в районе д. 29Б м-на Жукова, г. Старый Оскол | I  квартал | **Выполнено.**  Индивидуальным предпринимателем Авершиным С.О., осуществляющим деятельность в ресторане «Панорама» (м-н Жукова, д. № 29Б), перенесены мусорные баки от пешеходной дорожки. Монтаж контейнерной площадки выполнен | Финансирование не требуется | ДЭР  ИП Авершин С.О. |
|  | 77 |  |  | Убрать неорганизованные точки торговли со стороны стройки в районе д. 5а м-на Солнечный, г. Старый Оскол | I  квартал | **Выполнено.**  В целях решения проблемы торговли в неустановленном месте в районе дома № 5А мкр. Солнечный дополнительно на территории близлежащих микрорайонов организовано 51 торговое место для лиц, осуществляющих реализацию собственной продукции, выращенной на личных приусадебных участках, а именно:  1. мкр. Королева, в районе жилого дома № 28 на 9 мест;  2. мкр. Жукова, дом № 37 (у здания МФЦ) на 15 мест;  3. мкр. Олимпийский, дом № 9 (у здания ТЦ «Оскол») на 15 мест;  4. мкр. Восточный, в районе жилого дома № 32 на 12 мест.  Еженедельно сотрудники управления потребительского рынка и защиты прав потребителей проводят мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на прилегающей территории ярмарки «На Солнечном» | Финансирование не требуется | ДЭР |
|  | 78 |  |  | Расчистить от строительного мусора, проф. листов и арматуры стройку между «Экватором» и домом, м-н Лесной, г. Старый Оскол | II  квартал | **Частично выполнено (50%).**  Территория между «Экватором» и домом (в мкр. Лесной) обнесена забором. Прилегающая территория к дорожке и забору приведена в надлежащее состояние, покос сорной растительности выполнен в рамках текущей деятельности ООО УК «Юбилейный».  Стоимость организации работ по засыпке котлована и благоустройству участка определена локально-сметным расчетом в сумме 3 613,4 тыс. руб. Данные мероприятия будут выполнены в 2024 году при обеспечении финансирования |  | ДЖКХ  ООО УК «Юбилейный» |
|  | 79 |  |  | Произвести отсыпку дороги в районе д.1 по ул. Народной, с. Новокладовое | III  квартал | **Частично выполнено (75%).**  В III квартале 2023 года выполнена отсыпка дороги в с. Новокладовое по ул. Народная. В I полугодии 2024 года при наступлении благоприятных погодных условий данная работа будет продолжена | В рамках текущей деятельности.  Финансирование не требуется | ДАПКиРСТ  МКУ СГО «ЦБСТ» |
|  | 80 |  |  | Обустроить магазин или передвижную лавку в с. Бочаровка для приобретения жителями продуктов первой необходимости | I  квартал | **Выполнено.**  В мае 2023 года по адресу: с. Бочаровка, ул. Долгих, дом № 63 открылся магазин «Продукты» ИП Солодухина Н.Н., в котором представлен широкий ассортимент продовольственных товаров. Продуктовый магазин полностью удовлетворяет потребности жителей с. Бочаровка.  В Схему размещения НТО включено место для размещения павильона по адресу: с. Бочаровка, ул. Долгих, в р-не дома № 108. Данная информация доведена до потенциальных хозяйствующих субъектов. Заявлений на размещение нестационарного торгового объекта по указанному адресу от хозяйствующих субъектов потребительского рынка не поступало. В соответствии с процедурой организации торгов после поступления заявлений будет объявлено проведение соответствующего аукциона | Финансирование не требуется | ДЭР  ИП Солодухина Н.Н. |
| **КПРФ** | **Архипов Евгений Анатольевич (совместный)** |
|  | 81 |  |  | Провести на территории городского округа фестиваль современного искусств | IV  квартал | **Выполнено.**  В IV квартале 2023 года были проведены следующие фестивали современного искусства:  1. с 17 по 30 сентября в выставочном пространстве ТЦ «Славянский» прошел VI Международный интерактивный фестиваль современного искусства ArtLife;  2. 09 декабря 2023 года в ЦСИ «Быль» прошел фестиваль артхаусного кино (средства ЦСИ «Быль»);  3. 13 декабря 2023 года в ЦСИ «Быль» прошел фестиваль авторской анимации (средства ЦСИ «Быль») | средства Фонда «Искусство, наука и спорт»;  15,0 тыс. руб.  (бюджет ЦСИ «Быль»)  9,0 тыс. руб  (бюджет ЦСИ «Быль») | ДСР  УК  ЦСИ «Быль» |
|  | 82 | **Единая Россия** | **Боева Елена Лазаревна** | Обеспечить компьютеризацию муниципальных сельских школ (Архангельская школа, Владимировска я школа, Дмитриевская школа, Знаменская школа , Каплинская школа, Котовская школа, Крутовская школа, Курская школа, Незнамовская школа, Обуховская школа, Песчанская школа, Потуданская школа. Сорокинская школа, Солдатская школа) | II квартал | **Выполнено.** | 5509,3  тыс. руб.  (областной бюджет) | ДСР  УО |
|  | 83 | **Единая Россия** | **Азизова Наталия Васильевна** | Выполнить ремонт участка дороги по пер. Герцена, поворот на ул. Ясная, г. Старый Оскол | III  квартал | **Выполнено.**  В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по пер. Герцена, поворот на ул. Ясная города Старый Оскол в полном объеме | 6171,0  тыс. руб.  (областной бюджет) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 84 |  |  | Выполнить благоустройство детской площадки во дворе д.8, ремонт дорог в районе д.2, 3, 5, 6 м-на Звездный, г. Старый Оскол | IV  квартал | **Выполнено.** | 4500,0  тыс. руб.  (федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 85 |  |  | Создать пространство для развития туристическо-краеведческой деятельности, (создание скалодромов, туристических полос) | I  квартал | **Выполнено.**  На территории Старооскольского городского округа существуют и используются в работе специально оборудованный скалодром для занятий детских и взрослых групп по скалолазанию, который находится в ОГАПОУ «СТАКС». В структурном подразделении МБУ «СШОР № 2» «Старооскольский центр туристов «Штурм» по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Макаренко, 36А, оборудован болдеринговый скалодром для занятий по скалолазанию, на котором проводятся мероприятия на туристических трассах | Финансирование не требуется | ДСР УФКиС |
|  | 86 | **Единая Россия** | **Карпачева Татьяна Ивановна** | Ликвидировать незаконно установленные гаражи в районе наркологии, г. Старый Оскол | IV  квартал | **На контроле.**  В настоящее время департаментом имущественных и земельных отношений направлено исковое заявление в Старооскольский городской суд о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество | Финансирование не требуется | ДИиЗО  ДЖКХ |
|  | 87 | **Единая Россия** | **Дружинина Ирина Викторовна** | Построить физкультурно-оздоровительный комплекс в м-не Дубрава кв-л 1, г. Старый Оскол | IV  квартал | **Выполнено.**  Выполнены работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект введён в эксплуатацию | 240 000,0 тыс. руб.  (областной, местный бюджеты) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 88 | **Единая Россия** | **Паршуков Юрий Николаевич** | Завершить благоустройство дворовых территорий д. 27 (после установки бордюров при благоустройстве двора м-н Жукова, д. 27 не произвели отсыпку грунта, остались ямы) и д. 28 м-на Жукова, г. Старый Оскол | IV  квартал | **Выполнено.** | 10309,8  тыс. руб.  (федеральный, областной, местный бюджеты) | ДСиА  МКУ «УКС» |
| **КПРФ** | **Архипов Евгений Анатольевич (совместный)** |
| **№ 12** | **Бельских Сергей Иванович (совместный)** |
|  | 89 | **КПРФ** | **Ахадов Артём Фёдорович** | Выполнить ремонт дворовой территории, д. 12 м-на Молодогвардеец, г. Старый Оскол | IV  квартал | **Выполнено.** | 10000,0  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДСиА  МКУ «УКС» |
|  | 90 | **ЛДПР** | **Семенова Анна Георгиевна** | Благоустроить территорию Старооскольского Дома художника для проведения культурно-досуговых мероприятий | III  квартал | **На контроле.**  В 2023 году МБУК «Старооскольский творческо-методический Центр» была подана проектная заявка на грантовый конкурс культурной платформы «Арт-Окно» (проект не был поддержан).  В целях создания арт-пространства (благоустройства) на территории Дома художника в 2024 году будет подана заявка на грантовый конкурс «Вместе! С моим городом».Срок исполнения – III квартал 2024 года |  | ДСР  УК |
|  | 91 | **Справедливая Россия** | **Корчагин Олег Витальевич** | Приобрести литературу и мультимедийное оборудование для модельной библиотеки № 1 им. Л.С. Абдуллиной (м-н Рудничный, д. 1А), г. Старый Оскол | II  квартал | **Частично выполнено.**  В 2023 году библиотечный фонд модельной библиотеки №11 им. Л.С. Абдуллиной МКУК «Старооскольская ЦБС» пополнился на 350 экземпляров литературы за счет средств местного бюджета.  Подана проектная заявка в благотворительный фонд Михаила Прохорова для приобретения мультимедийного оборудования.Срок исполнения – II квартал 2024 года | 262,0  тыс. руб.  (местный бюджет) | ДСР |
|  | 92 | **Российская партия пенсионеров за социальную справедливость** | **Карпов Сергей Николаевич** | Открыть центр дополнительного образования для школьников в МБОУ «Основная общеобразовательная Незнамовская школа» | II  квартал | **Выполнено.**  01 сентября 2023 года на базе МБОУ «Основная общеобразовательная Незнамовская школа» состоялось открытие центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» для обеспечения повышения охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования | 1964,0  тыс. руб.  (областной, местный бюджеты) | ДСР  УО |