Приложение

к решению Совета депутатов

Старооскольского городского округа

от 06 марта 2018 года № 68

**Сводный реестр наказов избирателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № наказа | № избиратель-ного округа | Ф.И.О. депутата | Содержание наказа | Мероприятия по исполнению наказа | Источники и общий объем финансирования, млн. руб. | Сроки исполнения наказа и объем финансирования, млн. руб. | | | | | Наименование структурного подразделения, ответственного за исполнение наказа | Информация об исполнении |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | №1 | **Ефимов**  **Андрей Михайлович** | Сделать благоустройство двора и детской площадки пр-т Комсомольский 3,3a | Дворовая территория включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» (далее- программа) | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  4,0 ориентировочно | 4,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Сделать благоустройство детской площадки, огородить от дороги пр-т Комсомольский, д. 35 | Работы по благоустройству включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  4,0 ориентировочно |  |  | 4,0 |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Проложить тротуарную дорожку пр-кт Комсомольский, д.71 б | 0,3 км | 0,45 местный бюджет |  |  |  | 0,45 |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Сделать благоустройство двора, установить детскую площадку м-н Парковый д.1 | Дворовая территория включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  4,0 ориентировочно |  |  |  | 4,0 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Сделать благоустройство двора, ремонт дорог м-н Парковый д.2-4 | Дворовая территория включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  4,0 ориентировочно |  |  |  | 4,0 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Благоустройство детской площадки м-н Интернациональный, 36 | В рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Староосколь-ского городского округа на 2018-2022 годы» | 7,0  (4,9 - областной бюджет  2,1 - местный бюджет) |  | 7,0 |  |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Благоустройство двора, установить детскую площадку м-н Интернациональный д.42 | Дворовая территория включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  4,0 ориентировочно |  |  |  | 4,0 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Благоустройство двора, установить детскую площадку м-н Интернациональный д.45 | Дворовая территория включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  4,0 ориентировочно |  |  |  | 4,0 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Благоустройство двора, установить детскую площадку м-н Горняк, д.16 | Дворовая территория включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  4,0 ориентировочно |  |  |  | 4,0 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Благоустройство двора, установить детскую площадку м-н «Горняк», д.17 | В рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольско- го городского округа на 2018-2022 годы» | 7,0  (5,0 областной бюджет  2,0 местный бюджет) | 7,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Строительство д/сада в селе Казачок | Капитальный ремонт помещений МБОУ «Средняя общеобразовательная Ивановская школа» под группы дошкольного образования на 50 мест | 11,2 местный бюджет |  |  | 11,2 |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Ремонт школы в селе Монаково | Капитальный ремонт помещений МБОУ «Средняя общеобразова-  тельная Монаковская школа» | 71,6 местный бюджет |  |  |  |  | 71,6 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Отремонтировать первый этаж д/с с. Монаково | Капитальный ремонт помещений МБОУ «Средняя общеобразова-тельная Монаковская школа» подгруппы дошкольного образования на 80 мест, с.Монаково | Местный бюджет 27,0 |  | 27,0 |  |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  | **№ 2** | **Насонова Лариса Николаевна** | Сделать освещение в Парке «Комсомольский» | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты 2 ориентировочно |  |  |  | 2,0 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Благоустроить пустырь в м-не Парковый,  р-н ДК Комсомолец | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты,  8,7 ориентировочно |  |  |  | 8,7 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт дороги от кольца пр-та Губкина в сторону ОАО «СГОК» |  | 30,0  внебюджетные источники |  |  |  | 30,0 |  | МКУ «УКС» | Рассматривается возможность передачи дороги в оперативное управление ОАО «СГОК» |
|  |  |  | Реконструкция двора с ограждением детской площадки и устройством парковочных мест Рудничный, 9 |  | 7,0  (5,0 - областной бюджет 2,0 - местный бюджет) |  | 7,0 |  |  |  | МКУ «УКС»,МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Рудничный д. 11а | Работы включены в муниципальную программу | Областной бюджет, 4,0 |  | 4,0 |  |  |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Доукомплектовать детскую площадку (МАФ) м-н Рудничный, д. 11а | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  0,2  ориентировочно |  |  |  | 0,2 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Рудничный, д. 12а | Работы включены в муниципальную программу | Областной бюджет, 4,0 |  | 4,0 |  |  |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Рудничный, д. 13,14,15 | Д.13- в 2018 году в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольско- го городского округа на 2018-2022 годы» | 7,0  (5,0 - областной бюджет 2,0 - местный бюджет) | 7,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Заезд во двор м-на Рудничный д.16 и д.13 в плохом состоянии | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  0,8 ориентировочно | 0,8 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Реконструкция пешеходной дорожки к детскому саду № 41 м-н Рудничный |  | Местный бюджет  0,5 |  |  | 0,5 |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Благоустройство двора с детской площадкой м-н Студенческий, 18 | Дворовая территория включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  4,0 ориентировочно |  | 4,0 |  |  |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Студенческий д.19,20,21 | В рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольско- го городского округа на 2018-2022 годы» | 28,0  (19,0 -областной бюджет 9,0 - местный бюджет) |  | 14,0 | 14,0 |  |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Благоустройство двора м-н Лебединец д.7,6,20,21 | Дворовая территория Лебединец 4,5,6,11 включена в муниципальную программу. Дворовая территория Лебединец 20-21 включена в Губернаторскую программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  10 ориентировочно |  | 4,0 |  |  | 6,0 | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Лебединец д. 17,18,19 | В рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольско- го городского округа на 2018-2022 годы» | 21,0  (14,0 - областной бюджет 7,0 - местный бюджет) |  |  | 21,0 |  |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Отремонтировать дорогу между домами м-н Лебединец от д. 27 до 27 А |  | местный бюджет,  0,8 | 0,8 |  |  |  |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Лебединец д.27, 27а | Работы включены в муниципальную программу | Областной бюджет,  4,0 |  | 4,0 |  |  |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Парковый д.16 |  | 7,0 (5,0 - областной бюджет, 2,0 - местный бюджет) | 7,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Парковый д.18 |  | 7,0 (5,0 - областной бюджет, 2,0 - местный бюджет) | 7,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Парковый д.22 | Работы включены в муниципальную программу | 7,0 (5,0 - областной бюджет, 2,0 - местный бюджет) | 7,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Парковый д.23 |  | 7,0 (5,0 - областной бюджет, 2,0 - местный бюджет) | 7,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Сделать освещение м-н Лебединец, м-н Рудничный | Район включен в программу развития сетей наружного освещения | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей), 2,0 ориентировочно |  |  | 2,0 |  |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Отремонтировать дороги и тротуары Парковый, Рудничный, Лебединец от школы №12 до Лебединец, 27а | Работы включены в муниципальную программу | Областной бюджет,  12,0 | 4,0 | 8,0 |  |  |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Ремонт дворов с устройством автопарковки б-р Дружбы,4,6,8 |  | 20,0 (14,0 - областной бюджет 6,0 - местный бюджет) | 20,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Провести ямочный ремонт во дворах по всему м-ну Интернациональный | Дворовая территория в м-не Интернациональный д. 42,45 включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  1,2 ориентировочно |  |  |  | 1,2 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Отремонтировать дорожные покрытия в м-нах Лебединец, Южный | Дворовая территория в м-нах Лебединец 4,5,6, 11, 16, 17, 18, 19,24,24а, Южный д.4,3,1, 2, 5,6,10а, включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  5,5 ориентировочно |  | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  | **№ 3** | **Гришин Олег Николаевич** | Организовать освещение д.1  м-н Юность | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  0,8 ориентировочно |  |  |  | 0,8 |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Заменить качели на детской площадке  д. 1,  м-н Юность | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  0,2 ориентировочно |  |  |  | 0,2 |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Построить детскую площадку в м-не Юность, д.2 | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  0,35 ориентировочно |  |  |  | 0,35 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Обустроить детскую площадку во дворе жилого дома 3, м-н "Юность" | В рамках благоустройства дворовых территорий СГО | 0,3 местный бюджет |  | 0,3 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Выполнить ремонт внутридворовых дорог и тротуаров м-н "Юность" | Работы включены в муниципальную программу | 8,0 Областной бюджет |  | 8,0 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Организовать съезд для колясок на пешеходном переходе м-н «Юность» |  | 0,012  местный бюджет | 0,012 |  |  |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Построить парковку легкового автотранспорта у  д. 4 м-н Приборостроитель | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  0,8 ориентировочно |  |  |  |  | 0,8 | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Благоустроить двор м-на Приборостроитель д. 18, обеспечить парковочными местами | Дворовая территория включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирова-ние заинтересованных лиц (жителей),  5,0 ориентировочно |  |  |  | 5,0 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Выполнить капитальный ремонт дома № 25, м-н Приборостроитель | Дом включен в адресную программу проведения капитальных ремонтов МКД в Белгородской области на 2016-2045 годы | Средства фонда реформирования ЖКХ  18,96 | 18,96 |  |  |  |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Построить парковку легкового автотранспорта с торца домов 30,31, 32 м-н Приборостроитель | В рамках благоустройства дворовых территорий СГО | 1,0 внебюджетные источники |  |  |  | 1,0 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Сделать детскую площадку во дворе жилых домов №53,54 м-н  Приборостроитель | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей), 0,35 ориентировочно |  |  |  |  | 0,35 | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Выполнить ремонт внутридворовых дорог и тротуаров м-н "Приборостроитель" | Работы включены в муниципальную программу | Областной бюджет, 4,0 |  | 4,0 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Отремонтировать парк у ТЦ «Лунный»,  м-н  Молодогвардеец | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  8,7 ориентировочно |  | 8,7 |  |  |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Сделать детскую площадку во дворе жилого дома  № 5 м-н Молодогвардеец | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей), 0,35 ориентировочно |  |  |  | 0,35 |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Выполнить капитальный ремонт дома  №7, м-н Молодогвардеец | Дом включен в адресную программу проведения капитальных ремонтов МКД в Белгородской области на 2016-2045 годы | Средства фонда реформирования ЖКХ,  24,243 | 24,24 |  |  |  |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Выполнить капитальный ремонт дома  №13, м-н Молодогвардеец | Дом включен в адресную программу проведения капитальных ремонтов МКД в Белгородской области на 2016-2045 годы | Средства фонда реформирования ЖКХ,  15,0 |  |  |  | 15,0 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Установить турникеты для сушки белья во дворе  домов 4,5, 13 м-н Молодогвардеец | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей), 0,05 ориентировочно |  |  |  | 0,05 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Провести ремонт тротуара в районе памятника «Дружбы народов» | 400 м | 0,6 местный бюджет |  |  | 0,6 |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Выполнить ремонт внутридворовых дорог и тротуаров м-н "Весенний" | Работы включены в муниципальную программу | Областной бюджет  2,5 |  | 2,5 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Благоустроить территорию двора у жилого дома №2, м-н Весенний | В рамках благоустройства дворовых территорий СГО | 7,0  (5,0 - областной бюджет,2,0 - местный бюджет) |  | 7,0 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Сделать ограждение у д.8, м-н Весенний | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  0,2 ориентировочно |  |  |  | 0,2 |  | МКУ «УКС», МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Сделать парковку для машин у д.15, м-н "Весенний" | В рамках благоустройства дворовых территорий СГО | 0,8 местный бюджет |  |  | 0,8 |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Организовать детскую площадку в районе жилого дома №15, м-н Весенний | В рамках благоустройства дворовых территорий СГО | 0,3 местный бюджет |  |  | 0,3 |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Выполнить благоустройство детской площадки во дворе дома №3Б, м-н Весенний | Работы включены в муниципальную программу | 0,35 областной бюджет |  | 0,35 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Выполнить ремонт подвала д.10, м-н Весенний | Адресная программа проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-ных домах в Старооскольс- ком городском округе | 0,5 областной бюджет |  |  | 0,5 |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Выполнить ремонт детского сада № 62 "Золотой улей", м-н Весенний |  | 12,0  местный бюджет |  |  |  |  | 12,0 | МКУ «УКС»  УО |  |
|  |  |  | Выполнить ремонт внутридворовой дороги у детского сада №57 "Радуга" | В рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольско-го городского округа на 2018-2022 годы» (д.2,7) | 0,6 областной бюджет |  |  |  | 0,6 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Необходимо сделать освещение вдоль всей ул. Свердлова, от д. 12 до остановки "Детский мир" |  | 1,44 местный бюджет |  |  |  |  | 1,44 | МКУ «УКС» |  |
|  | **№ 4** | **Проскурин Александр Александрович** | Благоустройство дворовой территории  ул. Ленина, 74/7 | Дворовая территория включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  4,0 ориентировочно |  |  |  | 4,0 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Благоустройство дворовой территории  д. 29 пр-т Комсомольский | Дворовая территория включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  4,0 ориентировочно |  | 4,0 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Отремонтировать дорогу во дворе  ул. Комсомольская д. 40,42 | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  0,9 ориентировочно |  |  |  | 0,9 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Необходимо установить спортивную площадку для футбола во дворе ул. Свердлова д. 10 | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  1,0 ориентировочно | 1,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Благоустройство дворовой территории  д. 8 м-н Звездный | Дворовая территория включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  5,0 ориентировочно |  |  |  | 5,0 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Отремонтировать дорогу ул. Подгорная | 2,5 км | 7,5 местный бюджет |  |  |  |  | 7,5 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Отремонтировать дорогу по ул. Володарского | 0, 65 км | 2,6 местный бюджет |  |  | 2,6 |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Отремонтировать пешеходную дорожку возле станции Юннатов ул.22-го Партсъезда | 0, 2 км | 0,3 местный бюджет |  | 0,3 |  |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Восстановить освещение по дороге от банка до жилых домов по улице Революционная | Работы по благоустройству дворовой территории ул. Революционная 48 включены в муниципальную программу | Областной и местный бюджеты,0,4 |  | 0,4 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Необходимо благоустройство во дворе домов ул.Ленина,70 и ул.Урицкого,3 | В рамках благоустройства дворовых территорий СГО | 6,0 (4,2 - областной бюджет, 1,8 - местный бюджет) |  |  |  | 6,0 |  | МКУ «УКС», УжиР |  |
|  |  |  | Отремонтировать дорогу по ул. Летная |  | 53,14 местный бюджет |  |  | 53,14 |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Ремонт дорог по ул. Фрунзе |  | 3,44 км  4,4 местный бюджет |  |  | 4,4 |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Ремонт внутриквартальных дорог м-н Углы | Д.1,2,18,19,20 | 15,0 местный бюджет |  |  |  | 15,0 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Построить детскую площадку на ул. Свердлова | Дворовая территория по ул. Свердлова 10,11,12,23 включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансированиезаинтересованных лиц (жителей),  0,35 ориентировочно | 0,35 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Отремонтировать дорогу по ул. Зои Космодемьянской | 710,0 м | 7,0 местный бюджет |  |  |  | 7,0 |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Отремонтировать дорогу по ул. Фурманова от ул. Ватутина (была разрушена при прокладке труб, до сих пор не восстановлена) | 120,0м | 1,0 местный бюджет |  |  |  | 1,0 |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Провести ремонт фасада детского сада №4 «Василек» ул. Октябрьская | Капитальный ремонт | местный бюджет 26,3 |  | 26,3 |  |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  | **№ 5** | **Данилов Виктор Иванович** | Установить детскую площадку на ИЖС «Казацкий» | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей), 0,33 ориентировочно |  |  |  | 0,33 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Заменить водопроводные трубы пер. 2 Дзержинского |  | Средства МУП «Водоканал»  0,33 |  |  |  | 0,33 |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Обновить водопроводные трубы по ул. Титова |  | Средства МУП «Водоканал»  0,67 |  | 0,67 |  |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Установить колонку д. 94 ул. Подгорная |  | Средства МУП «Водоканал»  0,05 |  | 0,05 |  |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Поменять водопровод по ул. Литвинова, ул. Новая | В рамках капремонта водопровода | Средства МУП «Водоканал»  0,28 |  | 0,28 |  |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Произвести ремонт трубопровода  ул. Бойницкая | В рамках капремонта водопровода | Средства МУП «Водоканал»  0,66 |  | 0,66 |  |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Решить проблему прорыва центрального водопровода ул. Кирова | В рамках капремонта водопровода | Средства МУП «Водоканал»  0,67 | 0,67 |  |  |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Благоустройство пляжа м-н Юность | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты,  8,7 ориентировочно |  | 8,7 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Ремонт дороги ул. Прядченко | 3, 0 км | 12,0 местный бюджет |  |  |  | 12,0 |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Ремонт дороги ул. Мебельная | 1 км | 2,0 местный бюджет |  |  |  |  | 2,0 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Ремонт дороги  ул. Провинциальная | 0,6 км | 1,2 местный бюджет |  |  |  |  | 1,2 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Восстановление дорожного полотна ул. Кирова | 0,9 км | 1,8 местный бюджет |  |  |  |  | 1,8 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Проложить тротуарные дорожки по ул. Мира д.183/1 | 3 км | 4,5 местный бюджет |  |  |  | 4,5 |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Восстановить освещение около пешеходного перехода по ул. Мира | Работы включены в муниципальную программу | 0,5 областной и местный бюджеты |  | 0,5 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Проложить тротуарную дорожку по ул. Фрунзе до ул. Мира | 400 м | 0,8 местный бюджет |  |  |  |  | 0,8 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Ремонт дорог по ул. Мира, пер. Мира д. 14,16,18 | 3,6 км | 27,1 местный бюджет |  | 27,1 |  |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Проложить тротуарную дорожку до остановки по ул. 1 Конной Армии (д.27,57) | 2,0 км | 3,0 местный бюджет |  |  |  | 3,0 |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Произвести укладку лежачего полицейского ул. 1 Конной Армии (у школы № 9) |  | 0, 015 местный бюджет |  |  | 0,015 |  |  | МКУ «УКС», УТИС |  |
|  |  |  | Построить д/сад в с. Песчанка |  | 38,0 местный бюджет | 38,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Реконструкция пандуса с м-на Юность на ул. Быкова, Тенистая |  | 0,012  местный бюджет |  |  | 0,012 |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Сделать ямочный ремонт дороги от проспекта Угарова между заправками под ж/д мостом | Ямочный ремонт дорожного покрытия участка дороги по проспекту Алексея Угарова от АЗС «Роснефть» до здания РЭО ГИБДД УМВД (в том числе под мостом) выполнен в 2017г. Остальной требуемый ремонт (от моста до выезда на пр. А. Угарова) будет предложен к финансированию в 2018г., Принято к исполнению | 0,418  Средства местного бюджета | 0,418 |  |  |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Восстановить освещение, поставить фонари м-н Углы | Работы по благоустройству м-н Углы и ул. Хмелева включены в муниципальную программу | 4,0 областной и местный бюджеты |  | 4,0 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Восстановить освещение д. 10 ул. Хмелева | Работы включены в муниципальную программу | 0,3 областной и местный бюджеты |  | 0,3 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Ремонт дороги ул. Литвинова |  | 2,65 местный бюджет |  | 2,65 |  |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Ремонт дороги ул. Бойницкая | 300 м | 0,18 местный бюджет |  |  |  |  | 0,18 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Ремонт дороги ул. Тенистая |  | 9,9 местный бюджет |  |  | 9,9 |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Ремонт дороги к ул. Набережная |  | 4,6 местный бюджет |  |  | 4,6 |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Проложить тротуар по ул. Островского | 500 м | 0,75 местный бюджет |  |  |  |  | 0,75 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Проложить тротуарную дорожку по всей территории ул. Летная |  | 3,3 местный бюджет |  |  |  | 3,3 |  | УКС |  |
|  |  |  | Организовать стоянки в районе д. 5,6,7 ул. Хмелева, м-н Углы |  | 8,0 (5,6 - областной бюджет, 2,4 – местный бюджет) |  |  |  | 8,0 |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Проложить и отремонтировать имеющийся тротуар ул. Хмелева |  | 2,1 местный бюджет |  |  |  | 2,1 |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Установить и благоустроить имеющуюся детскую площадку ул. Хмелева 1,2,3 |  | 0,3 областной бюджет |  |  |  | 0,3 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Установить и благоустроить имеющуюся детскую площадку 5,6 ул. Хмелева |  | 0,3 местный бюджет |  |  |  | 0,3 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Сделать пешеходный переход на улице 1-й Конной Армии, в месте пересечения с ул. Анпилова |  | 0,4  местный бюджет |  | 0,4 |  |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Произвести устройство освещения ул. Тебекина,  ул. Болтенкова, ул. Тулинова, участок по ул. Анпилова от пересечения с ул. Ветеранов до ул. 1-й Конной Армии. |  | 4,8  местный бюджет |  | 4,8 |  |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | На перекрестке ул. Анпилова и ул. Кучерявченко, и на перекрестке ул. Анпилова и ул. Прокудина восстановить асфальтовое покрытие после ремонта канализационных сетей. |  | 0,5  местный бюджет | 0,5 |  |  |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Переоборудовать вход в туалет для инвалидов колясочников в ДЮСШ "Молодость". |  | 0,8  местный бюджет |  |  | 0,8 |  |  | МКУ  «УКС» |  |
|  | **№ 6** | **Воронков Сергей Иванович** | Требуется восстановить тротуарную дорожки вдоль дома № 1 м-на Конева |  | 0,6 местный бюджет |  |  | 0,6 |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Ремонт дорог во дворе дома №1 м-на Конева |  | 1,5  (1,0 – областной бюджет, 0,5 – местный бюджет) |  |  | 1,5 |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Требуется ремонт тротуарной дорожки во дворе д. № 6 м-на Конева |  | 0,8  (0,5 – областной бюджет, 0,3 – местный бюджет) |  |  | 0,8 |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Сделать парковочную зону для автомобилей во дворе д. № 7 м-н Конева |  | 0,8  (0,5 - областной бюджет, 0,3 - местный бюджет) |  |  | 0,8 |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Выполнить ямочный ремонт дороги во дворе д. № 7 м-н Конева |  | 1,2 (0,8 – областной бюджет, 0,4 – местный бюджет) |  |  | 1,2 |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | На дворовой территории м-на Конева домов 5,6,7 имеется большая пустующая территория, на которой нужно установить детскую игровую площадку |  | 0,3 областной бюджет |  |  |  | 0,3 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Установить детскую площадку во дворе домов 8,8а, м-н Конева | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей), 0,35 ориентировочно |  | 0,35 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Благоустроить дворовую территорию  м-н Конева д. 8, 8а | Дворовая территория в микрорайоне Конева 8,8а,10, 11 включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  2,5 ориентировочно | 1,2 | 1,3 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Сделать освещение во дворе д.№10  м-н Конева | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  0,8 ориентировочно | 0,8 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Установить современную спортивную площадку для детей во дворе д. №10  м-н Конева | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  1,0 ориентировочно | 1,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Ремонт дороги во дворе дома №10  м-н Конева | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  1,2 ориентировочно | 1,2 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Выполнить строительство тротуарной дорожки с твердым покрытием м-н Конева, д.10 |  | 1,0  (0,7 – областной бюджет, 0,3 – местный бюджет) | 1,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Ремонт тротуаров во дворе дома № 11  м-н Конева | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  1,4 ориентировочно | 1,4 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Отремонтировать дороги во дворе дома № 11  м-н Конева | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  2,0 ориентировочно | 2,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Сделать стоянку для автомобилей во дворе дома №11  м-н Конева | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  0,8 ориентировочно | 0,8 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Установить новые МАФы во дворе д.13 м-н Конева |  | 0,3 областной бюджет |  |  |  |  | 0,3 | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Сделать освещение во дворе дома № 7 м-н Олимпийский | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  0,8 ориентировочно | 0,8 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Установить современную детскую площадку во дворе д. 7  м-н Олимпийский | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей), 0,35 ориентировочно | 0,35 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Оборудовать во дворах спортивные площадки для игр, футбола, баскетбола м-н Олимпийский д. 20 | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  0,8 ориентировочно |  | 0,8 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Отремонтировать дорогу во дворе  дома № 31  м-н Олимпийский | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  1,4 ориентировочно |  |  | 1,4 |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Ремонт дороги во дворе дома № 40А м-на Олимпийский |  | 2,5  (1,8 – областной бюджет, 0,7 – местный бюджет) |  |  |  | 2,5 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Благоустройство дворовой территории  м-н Олимпийский  в районе д. 49а | Дворовая территория включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  5,0 ориентировочно | 5,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Установить детскую площадку во дворе д. 49 м-н Олимпийский | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей), 0,35 ориентировочно | 0,35 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Ямочный ремонт дороги во дворе д. 49 м-н Олимпийский | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  1,0 ориентировочно | 1,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Отремонтировать тротуарную дорогу во дворе д. 51 м-н Олимпийский |  | 0,9 областной бюджет |  |  |  | 0,9 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Отремонтировать водоснабжение по улице Народная | Капитальный ремонт водопровода | Средства МУП «Водоканал»  0,2 |  |  | 0,2 |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Комплексная реконструкция дворовой территории жилых домов № 5 м-н Ольминского |  | 7,0 (5,0 – областной бюджет, 2,0 – местный бюджет) |  |  |  |  | 7,0 | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Благоустроить дворовую территорию  м-н Ольминского, д. 7 | Дворовая территория включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  5,0 ориентировочно |  |  |  |  | 5,0 | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | По улице 8 Марта по нечетной стороне отсутствует тротуар | 1,5 км | 2,25 местный бюджет |  |  |  | 2,25 |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | По улице 8 Марта в районе магазина автозапчасти необходим пешеходный переход |  | местный бюджет 0,025 |  |  |  | 0,025 |  | МКУ «УКС», УТИС |  |
|  |  |  | На перекрестке улиц 8 Марта и Советская установить светофор и знаки ограничения скорости в переулках |  | 1,4 местный бюджет |  |  |  |  | 1,4 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Отремонтировать дорогу под железнодорожным мостом от пр-та Угарова до улицы Бондаренко, Плотникова, Полевая | 50 м | 0,3  местный бюджет |  |  | 0,3 |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Требуется ремонт фасада школы №36 |  | 15,0 местный бюджет |  |  |  |  | 15,0 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Требуется комплексное благоустройство парка «Железнодорож-ников» |  | 8,0  Местный бюджет |  |  |  |  | 8,0 | МКУ «УКС» |  |
|  | **№ 7** | **Коптева Ольга Петровна** | Ремонт дорожного покрытия во дворе д. 4 Буденного. Сделать детскую площадку, поставить лавочки, урны, посадить деревья, кустарники | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  4,0 ориентировочно |  |  |  |  | 4,0 | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Ремонт дорожного покрытия во дворе м-н Буденного 4а. Уличное освещение | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  2,5 ориентировочно |  |  |  |  | 2,5 | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Благоустроить дворовую территорию м-на Буденного в районе д. №5, 7а, 8а | Дворовая территория в м-не Буденного д.4, 4а, 5, 7а, 8, 8а, 9 включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  10,0 ориентировочно |  |  |  |  | 10,0 | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Восстановить освещение дворовой территории м-он Макаренко, дома №№ 4, 6, 12, 13, 14 | Работы включены в муниципальную программу | 1,5 Областной и местный бюджеты |  | 1,5 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Ремонт внутридворовых дорог. Благоустройство территории и детской площадки в районе школы № 28 м-н Макаренко |  | 7,0  (5,0 – областной бюджет, 2,0 – местный бюджет) | 7,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Провести ремонт ступеней лестницы с м-на Макаренко на пр-кт Алексея Угарова, дворовой территории и пешеходных дорожек по периметру дома № 4 м-н Макаренко |  | 8,1 местный бюджет |  |  |  | 8,1 |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Обеспечить функционирование туалета на прилегающей территории к Площади Победы и кинотеатру «Парнас» |  | 3,0  местный бюджет |  |  |  | 3,0 |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Полностью выполнить капитальный ремонт домов 20, 21 м-н Жукова |  | 3,0 Фонд реформирования ЖКХ |  |  |  | 3,0 |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Провести капитальный ремонт д. 44 м-н Жукова | Дом включен в адресную программу проведения капитальных ремонтов МКД в Белгородской области на 2016-2045 годы | 15,0  Фонд реформирования ЖКХ |  | 15,0 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Перенести на более ранний срок проведение капитального ремонта дома 47 м-н Жукова |  |  |  |  |  |  |  |  | Решение о переносе принимается Фондом содействия реформирования ЖКХ на основании общего собрания жильцов и соответствующим образом подготовленной документации |
|  |  |  | Перенести на более ранний срок проведение капитального ремонта дома 19 м-н Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт дорожного покрытия подъезда с проспекта Комсомольский (включая арку )к дому № 9 м-н Буденного |  | 0,4  Местный бюджет |  | 0,4 |  |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Ремонт дорожного покрытия проезда между рынком Юбилейный и домами №4, 4а и к мед. центру «Поколение» м-н Буденного |  | 1,4  Местный бюджет |  | 1,4 |  |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  | **№ 8** | **Ульянова Анна Борисовна** | М-н Лесной 13, 14-дорожка к гипермаркету «Линия», благоустройство двора, парковочные места | Дворовая территория включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  5,0 ориентировочно |  | 5,0 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Установить пандус Лесной 14,  подъезд 3 |  | 0,03  Финансирование ЖЭУ |  |  | 0,03 |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Требуется укрепление фундамента д.14 м-н Лесной, 1под.с торца |  | В соотв. с пп-506 от 28.12.2017 капремонт дома запланирован на период 2025-2027 г.г. проводится мониторинг управляющей компанией | - | - | - | - | - | МБУ «УЖиР», управляющая компания |  |
|  |  |  | Отремонтировать внутридворовые дороги  м-н Лесной | Дворовые территории в м-не Лесной 7,8,9,12,13,14,16 включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  2,9 ориентировочно | 1,4 | 1,5 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Произвести ремонт тротуарных дорожек в м-не Лесной | Дворовые территории в м-не Лесной 7,8,9,12,13,14,16 включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  2,5 ориентировочно | 1,3 | 1,2 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Разобраться с заброшенной стройкой возле Экватора, полуразрушенные ограждения, могут упасть дети в котлован, при сильном ветре могут оторваться остатки железного забора и покалечить людей |  | Финансирование за счет собственников | - | - | - | - | - | УАиГ, ДИЗО | Исполнить в  2018 году |
|  |  |  | Обустроить детскую площадку м-н Юбилейный, д. 2 | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  0,35 ориентировочно |  | 0,35 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Сделать парковку для машин в районе д.5 м-н Северный |  | Согласно схемы планировочной организации земельного участка для жилого дома №5а м-н Северный предусмотрено общее кол-во мест 24 м/места, с учетом существующей (с западной стороны проектируемого жилого дома) стоянки для автомобилей  Местный - 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Решить вопрос с водопроводом  с.Федосеевка, ул.Вишневая | Капитальный ремонт водопровода ул .Вишневая | 1,5 Средства МУП «Водоканал» | 0,75 | 0,75 |  |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Решить вопрос с водопроводом  с.Федосеевка, пер. Школьный | Капитальный ремонт водопровода пер. Школьный | 0,7 Средства МУП «Водоканал» |  | 0,7 |  |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | У школы с.Федосеевка сделать тротуар | 2500 м | 7,5 местный бюджет |  |  | 7,5 |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт Каплинской школы с.Федосеевка |  | 57,0 Областной и местный бюджеты |  | 57,0 |  |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Запретить вырубку рощи и произвести очистку рощи с. Федосеевка |  | 0,5 Местный бюджет |  | 0,5 |  |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | После проведения водопровода испорчено дорожное покрытие в районе ул.Набережная, с.Федосеевка и не приведено в надлежащее состояние |  | 0,3 Местный бюджет | 0,3 |  |  |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Открыть спортивный комплекс в с.Федосеевка |  | 100,0 Областной и местный бюджеты |  |  |  |  | 100,0 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Оборудовать пешеходную дорожку вдоль дороги от «Вегаса» ул. Хмелева вниз к с.Федосеевка и с.Каплино |  | 2,13 Местный бюджет |  | 2,13 |  |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Отсутствует водоснабжение в летнее время  ул.Потуданская | Строительство ПНС в районе ИЖС | Средства ОАО «БИК»  7,0 | 7,0 |  |  |  |  | ОАО «БИК»  МКУ  «УКС» |  |
|  |  |  | Сделать дорогу пер. Ольховый, с.Каплино | 200 м | Местный бюджет  1,0 |  |  |  |  | 1.0 | МКУ «УКС»,МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Отремонтировать крышу ЦКР с.Лапыгино |  | Местный бюджет  2,0 |  | 2,0 |  |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Установить пандусы в подъездах д.1б, м-н Зеленый Лог |  | 0,03  Местный бюджет |  | 0,03 |  |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Необходимо проложить асфальтовые дороги ИЖС Научный центр 1, 2 |  | Программа БИК |  | 255,4 |  |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Изменить маршрут автобуса №33с в место следования по ул. Сосенки, 2-й Переулок Сосенки заменить на 4-й Переулок Сосенки (по главной дороге), далее так же поворот на ул. Преображенская. Количество автобусов №33с и №33а в утреннее и вечернее время необходимо увеличить, в маршрутных автобусах нет мест для всех пассажиров. |  | Изменение маршрута будет осуществлено после изучения мнения пассажиров, будет уменьшен интервал движения маршрутов 33с и 33а | - | - | - | - | - | УТиС | 2018 |
|  |  |  | Поставить светофор на перекрестке ул. Ильи Хегая и ул. Рождественской |  | 1,5  Местный бюджет | 1,5 |  |  |  |  | УТиС,  МБУ «УЖиР» |  |
|  | **№ 9** | **Паршуков Юрий Николаевич** | Детская площадка, беседка для людей пожилого возраста. Ограждение газонов от автомобилей. Поставить (передвинуть) контейнер для ТБО подальше от зоны отдыха м-н Королёва, 3А | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  1,1 ориентировочно | 1,1 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Установить уличное освещение, м-н Королева д.6 | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  0,8 ориентировочно |  |  |  | 0,8 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест в м-не Королева 9,11,35,32,31а,13,12,12а,36,37,38,3а,5,5а,6,7,8,10,19,18,33 | Дворовая территория м-н Королева, 3,3a,31,31a, 36,37,38, 9,10,11,13,35,7,8,12,`12a,14, 5,5a,6 включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  29,0 ориентировочно | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Дороги в непригодном состоянии, для проезда на автомобильном транспорте м-н Королева, д. 9, 8, 7, 5, 6, 3, 3а | Дворовая территория в м-не Королева, 3, 3а, 9, 5, 7, 8 включена муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансированиезаинтересованных лиц (жителей),  4,2 ориентировочно | 1,8 |  | 0,8 | 1,6 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Отремонтировать внутриквартальную дорогу в м-н Королева со стороны медицинского центра «ЭпионаМедикус» к д. 12в,14,38,37,36 |  | 2,5  (1,25 – областной бюджет, 0,75 – местный бюджет) |  |  | 2,0 | 0,5 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест в м-не Олимпийский 3,14, 20,20а,29,31,35 | Дворовая территория м-н Олимпийский 20,20a; м-н Олимпийский 29,31,35 включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  10,0 ориентировочно |  | 5,0 | 5,0 |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест в м-не Космос 1а,1б,2, 2а,3, 3а,4,5,5а | Дворовая территория в микрорайоне Космос 1а,1б,1в, 2а, 5,5а включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  8,0 ориентировочно |  |  |  | 4,0 | 4,0 | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Восстановить тротуар от дома №3 к дому №2 в м-не Космос |  | 1,5 (1,0 – областной бюджет, 0,5 местный бюджет) |  |  |  | 1,5 |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Восстановить освещение стадионов школ №18, 22, 34 | Работы включены в муниципальную программу проведения капремонта школ | 1,5 Областной и местный бюджеты |  | 1,5 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Восстановить освещение во дворах (м-ны Космос, Олимпийский, Королева) | Работы во дворах включены в муниципальную программу | 2,5 Областной и местный бюджеты |  | 2,5 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Отремонтировать ул. Трамвайная в с. Обуховка |  | 4,20 местный бюджет |  |  |  |  | 4,2 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Отремонтировать проезд к школе и садику в пер. Школьный в с. Обуховка |  | 0,6 местный бюджет |  |  |  |  | 0,6 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Проложить асфальт по ул. Лесная в с. Обуховка |  | 5,60 местный бюджет |  |  |  |  | 5,6 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Обеспечить водоснабжение жителей в с. Готовьё. Восстановить общественные колонки | Восстановление и ремонт водоразборных колонок | 0,05  Средства МУП «Водоканал» | 0,05 |  |  |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  | **№ 10** | **Безукладов Виктор Иванович** | Отремонтировать: пешеходную дорогу м-н Дубрава-1 д.9,10; переход на м-н Дубрава-3 |  | местный бюджет 0,4 |  |  |  | 0,4 |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Проезжую часть около домов 16,17,18,19, м-н Дубрава-1 обозначить знаком "Жилая зона". Проезд "Сталеваров" соединить с проспектом "Угарова" |  | Местный бюджет  3,0 |  |  | 3,0 |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | 1. Вокруг дома №11 м-на Дубрава-1 сделать тротуар, 2. Восстановить лавочку у подъезда №2. 3. Восстановить возможность пользоваться остановкой у магазина "Омар" м-на Дубрава. |  | Местный бюджет |  |  | 2,0 |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Сделать автостоянку в  м-не Дубрава-2 во дворе домов № 3;4 | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  1,2 ориентировочно | 1,2 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Благоустроить детскую площадку Дубрава-2 дом 4 | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  0,35 ориентировочно |  |  |  | 0,35 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Построить детскую площадку, привезти песок, утеплить дом, заменить скамейки на удобные, отремонтировать подъезды, вывезти мусор с прилегающей территории Дубрава-2: дома № 2, 4 |  | В рамках кап. ремонта  Реконструкция двора, замена скамеек и детская площадка  0,7 |  | 0,7 |  |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Сделать тротуар от м-на Дубрава-2 до трамвайной остановки, по проезду Сталеваров |  | 1,7  Местный бюджет |  |  |  | 1,7 |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Закончить благоустройство территории около домов № 7, № 8 м-на Дубрава-3 после окончания строительства дома, убрать гору поддонов , вывезти старые бетонные блоки, обустроить территорию |  | Средства управляющей компании | - | - | - | - | - | МБУ «УЖиР»,  ДИЗО | 2018 г. |
|  |  |  | Установить светофор и лежачий полицейский на пешеходном переходе возле трамвайной остановки ТЦ «Карусель» |  | 1,0 Местный бюджет | 1,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС», УТИС |  |
|  |  |  | На улице Лесная Поляна р-н домов № 2-18, на улице Ольховая р-н домов №8-10 , на пересечении улиц Тихая, Плодовая и Лесничная сделать детские площадки (3 площадки) | - | - | - | - | - | - |  | УАиГ,  МБУ «УЖиР» | Будет решено после определения внебюджетных источников  2019 г. |
|  |  |  | Благоустроить общественные остановки на улице Спасская в обе стороны (косить бурьян регулярно). Срубить тополя-мешают видимости для автотранспорта. |  | 0,2  Местный бюджет | 0,2 |  |  |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Сделать свет по улице Дорожная |  | 2,0  Местный бюджет |  |  |  | 2,0 |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Отрегулировать проблему с подачей водоснабжения по ул. Демокра-тическая от 41 до 45 домов с.Нагольное |  | 0,01  Средства МУП «Водоканал» | 0,01 |  |  |  |  | МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Провести ремонт системы водоснабжения  с. Озерки. |  | 4,66 в т.ч. 2,33-местный бюджет; 2,33-областной бюджет | 4,66 |  |  |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Сделать тротуарную дорожку по ул. Центральная до школы (детям негде ходить в школу) с. Дмитриевка |  | 2,0  Местный бюджет |  |  |  |  | 2,0 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Отремонтировать фасад школы в селе Шаталовка |  | 10,0  Местный бюджет |  |  |  |  | 10,0 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Сделать остановку между селами Крутое и Городище |  | 0,4 Средства УПРДОРа |  |  |  |  | 0,4 | УТИС МКУ «УКС» УАИГ |  |
|  | **№ 11** | **Топчий Александр Станиславович** | Провести реконструкцию двора и внутридворовых дорог: м-он Королева, д. 1, 1а, 4 |  | 18,0  Местный бюджет |  |  |  | 18,0 |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Провести реконструкцию двора м-н Королёва 3,3А,31,31А,24 | Дворовая территория включена в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  5,0 ориентировочно | 5,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Детская площадка, дорожки на площадке, озеленение двора.  У 2-го подъезда сделать пандус в  м-не Королёва, 31 | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  1,5 ориентировочно | 1,5 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Установить новые игровую и спортивную площадки во дворе м-на Королева 31а,31,3 | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  1,0 ориентировочно | 1,0 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Отремонтировать тротуарные дорожки м-н Королева | Дворовые территории в м-не Королева 3,3а,31,31а,36,37,38,9,10,11,32,35,13,7,8,5,5а,6,12,12а,14 включены в муниципаль-ную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  4,0 ориентировочно | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1,2 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Провести реконструкцию двора и внутридворовых дорог: м-он Восточный, д. 1, 1а, 1б. |  | 18,0  Местный бюджет |  |  |  |  | 18,0 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Провести реконструкцию двора и внутридворовых дорог: м-он Восточный, д. 2, 2а, 3, 3а |  | 24,0  Местный бюджет |  |  |  |  | 24,0 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Провести реконструкцию двора и внутридворовых дорог: м-он Восточный, д.7,6,14 |  | 18,0  Местный бюджет |  |  |  |  | 18,0 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Провести реконструкцию двора и внутридворовых дорог: м-он Восточный, д. 8,9,10 |  | 18,0  Местный бюджет |  |  |  |  | 18,0 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Провести реконструкцию двора и внутридворовых дорог: м-он Восточный, д. 11, 11а, 12 |  | Местный бюджет  18,0 |  |  |  |  | 18,0 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Требуется капитальный ремонт дороги село Роговатое:   1. от ул. Сергея Шестова до ул. Советская. Протяженность - 1, 3 км. 2. ул. Юрия Гагарина. Протяженность - 0,8 км. 3. ул. Алексея Горького, ул. Ивана Мичурина - 1, 0 км |  | Местный бюджет  15,0 |  |  | 15,0 |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Требуется устройство дорог село Котово, село Терехово:   1. с. Котово, ул. Котовского, от № 64 до №88 и выезд на автодорогу общего назначения. Протяженность - 0,15 км. 2. с. Котово, ул. Молодежная, от № 31 до № 5 и выезд на автодорогу общего назначения. Протяженность - 0,50 км. 3. с. Котово, ул. Почтовая, от № 1 до № 17. Протяженность - 0,50 км. 4. с. Котово, ул. Советская, от № 11 до № 22, ул. Пролетарская (магазин). Протяженность - 0,73 км. 5. с. Котово, а/д подъезд к кладбищу. Протяженность - 0,17 км. 6. с. Терехово, ул. Камышовая, от № 1 до № 47. Протяженность - 0,85 км. |  | Местный бюджет  12,0 |  |  |  | 12,0 |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Требуется ремонт дорог село Потудань:   1. от ул. Центральная, д. 8 до ул. Чапаева, д. 25 и до ул. Чапаева, д. 65. Протяженность - 1 км. 2. от ул. Центральная, д. 8 до ул. Центральная, д. 1 и до ул. Зеленая д. 1. Протяженность - 1, 2 км. 3. от ул. Новая, д. 2 до ул. Новая, д. 42. Протяженность - 0, 6 км. 4. от ул. Чапаева, д. 25 до ул. Чапаева, д. 48. Протяженность - 0, 15 км. 5. от ул. Чапаева, д. 16 до ул. Центральная, д.1. Протяженность - 0, 15 км. |  | Местный бюджет  17,0 |  |  |  |  | 17,0 | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Строительство детского сада в м-не Степной |  | 160,0  Федеральный, областной и местный бюджет |  |  |  | 160,0 |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Строительство школы в м-не Степной |  | 761,0  Федеральный, областной и местный бюджет |  |  |  | 761,0 |  | МКУ «УКС» |  |
|  | **№ 12** | **Бельских Сергей Иванович** | Устранить плохое состояние дорог, установить урны для мусора и организовать детские площадки, вырубить деревья во дворе и установить ограждение около детской площадки м-н Жукова, 36 | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  2,5 ориентировочно | 2,5 |  |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Обустроить ливневую канализацию во дворе домов № 7 и 7А м-н Солнечный | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  1,8 ориентировочно |  |  |  | 1,8 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Обустроить детскую площадку во дворе м-н Солнечный 7,10, 9А | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  0,35 ориентировочно |  |  |  | 0,35 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Оборудовать детскую площадку и парковочные места м-н Солнечный 9 | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  1,5 ориентировочно |  |  |  | 1,5 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Установить детскую площадку во дворе дома № 12 м-н Солнечный | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  0,35 ориентировочно |  |  |  | 0,35 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Устранить проблему отведения дождевой и талой воды во дворе д. № 12 м-на Солнечный | Работы включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  1,5 ориентировочно |  |  |  | 1,5 |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Выполнить благоустройство  м-на Солнечный | Дворовые территории в м-не Солнечный д.7а, 9,10,8а,11,12,13,14 включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  15,0 ориентировочно |  |  |  | 10,0 | 5,0 | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Организовать в м-не Солнечный парковочные места | Дворовые территории в м-не Солнечный 7а, 9, 10, 8а, 11, 12, 13, 14 включены в муниципальную программу | Федеральный, областной, местный бюджеты + не менее 5 % софинансирование заинтересованных лиц (жителей),  4,5 ориентировочно |  |  |  | 2,0 | 2,5 | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Обеспечить контроль за качественной работой системы водоснабжения в с. Лапыгино по ул. Веселая и Тихая, 3-я Тополиная в летнее время | Строительство дополнительных источников водоснабжения | 4,0  местный бюджет |  | 4,0 |  |  |  | МКУ «УКС»,  МБУ «УЖиР» |  |
|  |  |  | Выполнить строительство коммуникаций и дороги в районе Пролески. | Пообъектный перечень мероприятий по инженерному обустройству микрорайонов ИЖС в Белгородской области от 27.09.2017г. | 103,92  Областной бюджет | 67,12 |  | 36,8 |  |  | МКУ «УКС» |  |
|  |  |  | Устранить перебои холодного водоснабжения с мая по сентябрь в ИЖС  «Пушкарские дачи» | Строительство ПНС в районе ИЖС  «Пушкарские дачи» | 7,0  Средства ОАО «БИК» | 7,0 |  |  |  |  | ОАО «БИК»  МКУ «УКС» |  |