# III. Паспорт муниципального проекта, не входящий в национальный проект, «Модернизация школьных систем образования

# в Белгородской области» (далее – муниципальный проект)

# 1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Модернизация школьных систем образования в Белгородской области | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Заместитель главы администрации городского округа по строительству |  |  |  |
| Ответственный за реализацию муниципального проекта | Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента строительства и архитектуры |  |  |  |
| Соисполнители муниципального проекта | Департамент образования администрации Старооскольского городского округа |  |  |  |
| Целевые группы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Старооскольского городского округа | Государственная программа Белгородской области | Развитие образования Белгородской области |  |  |
|  | Муниципальная программа Старооскольского городского округа | Развитие образования Старооскольского городского округа |  |  |

# 2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество зданий (обособленных помещений) (муниципальных общеобразовательных организаций, капитально отремонтированных за счет софинансирования из федерального бюджета и оснащенных средствами обучения и воспитания | Прогрессирующий | ГП БО, МП | Ед. | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2 «Выполнение комплекса мер по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП, СанПиН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью общеобразовательных организаций | Прогрессирующий | ГП БО, МП | % | - | 2023 | 100 | - | - | - | - | - |

# 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта  в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  | ноябрь |  |
| 1. | Задача 1 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество зданий (обособленных помещений) (муниципальных общеобразовательных организаций, капитально отремонтированных за счет софинансирования из федерального бюджета и оснащенных средствами обучения и воспитания | Прогрессирующий | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 1 |
| 2. | Задача 2 «Выполнение комплекса мер по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП, СанПиН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью общеобразовательных организаций | Прогрессирующий | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 100 |

# 4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  | Уровень мероприятия (результата) |  | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 |
| 1. | Задача 1 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций | Муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования», не входящего в национальный проект | Ед. |  | - |  |  | 2023 |  | 1 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимости |  |  | МП |  | Количество зданий (обособленных помещений) (муниципальных общеобразовательных организаций, капитально отремонтированных за счет софинансирования из федерального бюджета и оснащенных средствами обучения и воспитания |
| 1.1.1. | Осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях общеобразовательных организаций, включая ремонты санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций, внутриобъектовых спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 «Выполнение комплекса мер по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП, СанПиН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оснащение отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования», не входящего в национальный проект |  | Ед. |  | - |  |  | 2023 |  | 1 | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | При-обре-тение това-ров, работ, услуг | МП |  | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью общеобразовательных организаций |  |

# 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Источник финансового результата | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, всего | 850 07 02 02 2 01 А7501 200 | Расходы будут установлены после утверждения областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 «Выполнение комплекса мер по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП, СанПиН» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оснащение отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, всего | 850 07 02 02 2 01 L7501 200 | Расходы будут установлены после утверждения областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному проекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6. Помесячный план исполнения бюджета Старооскольского городского округа в части бюджетных ассигнований,

# предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025  году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Расходы будут установлены после утверждения областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов |
| 2. | Задача 2 «Выполнение комплекса мер по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП, СанПиН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оснащение отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы будут установлены после утверждения областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту муниципального проекта,

не входящего в национальный проект,

« Модернизация школьных систем образования

в Белгородской области»

# План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки |  | Срок реализации |  |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало |  | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций» |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа | Х | Х | Х | Расходы будут установлены после утверждения областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | Аналитическая справка о введенных в эксплуатацию объектах |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций» в 2025 году |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа | Х | Х | Х |  | Аналитическая справка о введенных в эксплуатацию объектах |
| 1.1.1. К1 | Контрольная точка «Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 21», по адресу: Белгородская область, Старый Оскол, Юность, д. 9» |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа | г. Ста-рый Оскол |  | 1461 место, 7696,96 кв.м |  | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 2. | Задача 2 «Выполнение комплекса мер по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП, СанПиН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Оснащение отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа, начальник департамента образования администрации Старооскольского городского округа | Х | Х | Х | Расходы будут установлены после утверждения областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | Х |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Оснащение отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» в 2025 году | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа, начальник департамента образования | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | администрации Старооскольского городского округа |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. К.1. | Контрольная точка «Заключение соглашений (дополнительных соглашений)» | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа, | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.1.1. К.2. | Подготовка и объявление конкурсных (конкурентных) процедур | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа, | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. К.3 | Завершение конкурсных процедур. Заключение государственных (муниципальных) контрактов | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа, | Х | Х | Х | Х | контракт |
| 2.1.1. К.4 | Завершение оснащения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», по адресу: Белгородская область, Старый Оскол, Юность, д. 9 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа, | Х | Х | Х | Х | Накладные, УПД, акты приема-передачи |

# IV. Паспорт ведомственного  проекта «Развитие инфраструктуры системы образования

# в Старооскольском городском округе»

# (далее – ведомственный  проект)

# 1. Основные положения

| Краткое наименование ведомственного проекта | «Развитие инфраструктуры системы образования в Старооскольском городском округе» | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Заместитель главы администрации городского округа по строительству |  |  |  |
| Ответственный за реализацию муниципального проекта | Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента строительства и архитектуры |  |  |  |
| Соисполнители муниципального проекта | Департамент строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа |  |  |  |
| Целевые группы | Образовательные организации Старооскольского городского округа |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Старооскольского городского округа | Государственная программа Белгородской области | Развитие образования Белгородской области |  |  |
|  | Муниципальная программа Старооскольского городского округа | Развитие образования Старооскольского городского округа |  |  |

# 2. Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Показатели муниципального (ведомственного) проекта | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы объекты дошкольного образования | Прогрессирующий | Ведомственный проект (далее -ВП) | Ед. | 4 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2 «Развитие инфраструктуры системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы объекты общего образования | Прогрессирующий | ВП | % | 6 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3. | Задача 3 «Развитие инфраструктуры системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы объекты системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков | Прогрессирующий | ВП | % | - | 2023 | 3 | 3 | - | - | - | - |

# 3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта  в 2025 году

| № п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача 1 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы объекты дошкольного образования | Прогрессирующий | Ед. | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2. | Задача 2 «Развитие инфраструктуры системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы объекты общего образования | Прогрессирующий | Ед. | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3. | Задача 3 «Развитие инфраструктуры системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы объекты системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков | Прогрессирующий | Ед. | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 3 |

# 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  | Уровень мероприятия (результата) |  | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | значение |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 |
| 1. | Задача 1 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры системы образования в Старооскольском городском округе» муниципальной программы «Развитие образования Старооскольского городского округа» |  | Ед. |  | 4 |  | 2023 |  | 1 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | Капитальный ремонт, строительство (реконструкция |  |  | ВП |  | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы объекты дошкольного образования |
| 1.1.1. | Расходы бюджета Старооскольского городского округа на проведение строительства, реконструкции образовательных организаций муниципальной собственности, а также на проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при осуществлении строительства (реконструкции) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 «Развитие инфраструктуры системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы общего образования | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры системы образования в Старооскольском городском округе» муниципальной программы «Развитие образования Старооскольского городского округа» |  |  | Ед. |  | 6 |  | 2023 |  | 1 | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | Капитальный ремонт, строительство (реконструкция | ВП |  | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы объекты системы общего образования |  |
| 2.1.1 | Расходы бюджета Старооскольского городского округа на проведение строительства, реконструкции образовательных организаций муниципальной собственности, а также на проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при осуществлении строительства (реконструкции) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 «Развитие инфраструктуры системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков» | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры системы образования в Старооскольском городском округе» муниципальной программы «Развитие образования Старооскольского городского округа» |  |  | Ед. |  | - |  | 2023 |  | 3 | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | Капитальный ремонт, строительство (реконструкция | ВП |  | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы объекты системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков» |  |
| 3.1.1. | Расходы бюджета Старооскольского городского округа на проведение строительства, реконструкции образовательных организаций муниципальной собственности, а также на проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при осуществлении строительства (реконструкции) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования, всего | 850 07 01 02 3 01 24200 200 | 19289,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 19289,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 «Развитие инфраструктуры системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы общего образования, всего | 850 07 02 02 3 01 24200 200 | 28020,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 28020,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 «Развитие инфраструктуры системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков» | 850 07 09 02 3 01 24200 200 | 500,0 | 7038,5 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 500,0 | 7038,5 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ведомственному проекту: |  |  | 47809,2 | 7038,5 |  |  |  |  |  |
| в том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 47809,2 | 7038,5 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6. Помесячный план исполнения бюджета Старооскольского городского округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025  году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19289,0 |
| 2. | Задача 2 «Развитие инфраструктуры системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10790,0 |
| 3. | Задача 3 «Развитие инфраструктуры системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30579,0 |

Приложение

к паспорту ведомственного проекта

«Развитие инфраструктуры

системы образования

в Старооскольском городском округе»

# План реализации ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки |  | Срок реализации |  |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало |  | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования» |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа | Х | Х | Х | 19289,0 | Аналитическая справка о введенных в эксплуатацию объектах |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования» в 2025 году |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа | Х | Х | Х | 19289,0 | Аналитическая справка о введенных в эксплуатацию объектах |
| 1.1.1. К1 | Контрольная точка «Установка ограждений в дошкольных образовательных организациях |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа | г. Ста-рый Оскол |  |  | 18389,0 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.1.2. К2 | Контрольная точка «Государственная экспертиза сметной документации, проектно-сметная документация» |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа | г. Ста-рый Оскол |  |  | 900,0 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 2. | Задача 2 «Задача 2 «Развитие инфраструктуры системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Оснащение Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы общего образования» | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа | Х | Х | Х | 10790,0 | Х |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы общего образования» в 2025 году | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа | Х | Х | Х | 10790,0 | Х |
| 2.1.1. К.1. | Контрольная точка «Капитальный ремонт «МАОУ «ЦО №1 «Академия знаний" имени Н.П. Шевченко», г.Старый Оскол, мкр. Степной, д.33» | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа, | Х | Х | Х | 10790,0 | Х |
| 3.1 | Задача 3 «Развитие инфраструктуры системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков» | 01.01.2025 |  | 31.12.2026 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа | Х | Х | Х | 7538,5 | Х |
| 3.1.1 | Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков» в 2025 году | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа | Х | Х | Х | 500,0 | Х |
| 3.1.1. К.1. | Контрольная точка «Государственная экспертиза сметной документации» | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа | Х | Х | Х | 500,0 | Х |
| 3.1.2. | Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков» в 2026 году | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа, | Х | Х | Х | 7038,5 | Х |
| 3.1.2. К.1. | Контрольная точка «Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей» | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа | Х | Х | Х | 7038,5 | Х |