ИНФОРМАЦИЯ

для размещения на официальном

сайте прокуратуры области

Ранее прокуратурой города была проведена проверка по вопросу нарушения сроков проведения капитального ремонта бывших общежитий, расположенных по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Молодогвардеец, д. 1 и мкр. Интернациональный д. 27. Установлено значительное отставание от графика выполнения работ, в связи с чем в адрес руководителей подрядных организаций внесены представления.

По результатам рассмотрения представлений прокуратуры работа на указанных объектах активизирована, процент готовности возрос более чем в два раза и в настоящее время составляет 99 %, работы находятся на завершающей стадии.

Вопрос проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов и бывших общежитий находится на личном контроле прокурора города.

Помощник Староосколького

городского прокурора

юрист 3 класса А.Н. Харитонова

22-02-39