**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**



**АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«28» декабря 2024 г. № 5358

**г. Старый Оскол**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем» |

Руководствуясь государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96489&dst=100016&field=134&date=18.09.2024) Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 789-пп, государственной программой Белгородской области «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 818-пп, в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=78334&date=18.09.2024) администрации Старооскольского городского округа от 27 ноября 2024 года № 4798 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Старооскольского городского округа», [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97813&date=18.09.2024) Совета депутатов Старооскольского городского округа от 27 мая 2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе», руководствуясь Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471024&date=18.09.2024) от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании [Устава](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=98192&dst=100010&field=134&date=18.09.2024) Старооскольского городского округа Белгородской области администрация Старооскольского городского округа

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную [программу](#Par53) «Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем» (далее - Программа, прилагается).

2. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа ежегодно, начиная с 2025 года, предусматривать в бюджете Старооскольского городского округа средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.

|  |
| --- |
| Временно исполняющий  полномочия главы администрации Старооскольского городского округа |

В.Н. Жданов

|  |
| --- |
| Утверждена  постановлением администрации Старооскольского городского округа  от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ г. № \_\_\_\_\_ |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ**

**СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИЛЬЕМ»**

1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

* 1. Оценка текущего состояния сферы жилищной политики Старооскольского городского округа

Стратегией развития жилищной сферы Старооскольского городского округа является повышение качества жизни населения, что включает в себя улучшение жилищных условий граждан.

Наличие собственного благоустроенного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации, создание основ солидарного общества. Это источник уверенности людей в завтрашнем дне и опора стабильности в обществе.

По состоянию на 01 января 2023 года общая численность населения, проживающего на территории Старооскольского городского округа, составляет 252 329 жителей. В состав округа входят 19 сельских территорий, 79 населенных пунктов. Площадь Старооскольского городского округа составляет 1693,5 кв. км.

Жилищная проблема для жителей Старооскольского городского округа является одной из наиболее острых социальных проблем. Реальную потребность в улучшении жилищных условий испытывают в настоящее время более 4000 семей.

По итогам 2023 года улучшили жилищные условия:

- 21 молодая семья, которая получила социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на сумму 48,3 млн рублей;

- 3 граждан из числа льготных категорий (инвалиды, ветераны боевых действий), получившие единовременную денежную выплату на общую сумму 4,7 млн рублей;

- 5 семей, имеющих детей-инвалидов, получили жилые помещения по договорам социального найма;

- 17 многодетным семьям предоставлены жилые помещения (индивидуальные жилые дома) по договору социального найма;

- 1 жилое помещение по договору социального найма предоставлено гражданину, состоящему на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеющему право на внеочередное предоставление жилого помещения;

- для детей-сирот приобретено (построено) 33 жилых помещения.

В 2020 году в целях поддержки граждан и рынков жилья и ипотеки в условиях ухудшения макроэкономической ситуации из-за пандемии запущена программа льготной ипотеки на новостройки. Принятые решения позволили не допустить снижения уровня ипотеки и жилищного строительства.

На базе ипотеки с господдержкой в Белгородской области реализуется программа «Губернаторская ипотека» для работников бюджетной сферы, которая финансируется за счет средств бюджета области. В 2023 году субсидией воспользовались 122 работника бюджетной сферы на общую сумму 10,5 млн рублей.

Также в рамках программы «Губернаторская ипотека» для граждан Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, предусмотрена мера поддержки в виде предоставления ежемесячной субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом в размере 6 процентов годовых на остаток задолженности по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), полученным в кредитной или иной организации (порядок предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на предоставление субсидий на оказание поддержки участникам специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов). Программа действует с 2024 года.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Старооскольского городского округа осуществляется в соответствии с адресной программой Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 18 марта 2019 года № 114-пп, адресной программой Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 10 июня 2019 года № 248-пп (далее – программа Переселения).

В 2023 году расселено 3 аварийных дома, общая площадь жилых помещений составила 835,8 кв. м, 12 граждан Старооскольского городского округа получили взамен аварийных жилых помещений благоустроенное жилье.

Всего в период с 2019 года по 2024 год включительно переселено 333 человека из 18 аварийных многоквартирных домов. Также планируется осуществить переселение 67 граждан из 3 аварийных многоквартирных домов.

По состоянию на 2024 год на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в Старооскольском городском округе состоит 3680 семей, 264 из которых признаны в установленном порядке малоимущими.

Также на учете в качестве нуждающихся состоят 90 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений. Признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в Старооскольском городском округе 230 молодых семей.

Потребность граждан в улучшении жилищных условий, объективно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан обуславливают необходимость принятия мер для решения обозначенных проблем программно-целевым методом.

Муниципальная программа «Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем» представляет собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности и комфортности жилья для населения Старооскольского городского округа путем обеспечения ликвидации аварийного жилья и переселения граждан, а также реализации органами местного самоуправления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Старооскольского городского округа.

1.2. Описание приоритетов и целей социально-экономического развития

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими нормативными правовыми актами:

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309   
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года   
и на перспективу до 2036 года;

- Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р;

- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710;

- Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года   
№ 789-пп;

- Государственная программа Белгородской области «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года   
№ 818-пп.

Основными приоритетами муниципальной политики в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года.

Основной целью муниципальной программы является повышение доступности и комфортности жилья.

Система целеполагания муниципальной программы включает в себя:

Цель 1 «Улучшение жилищных условий граждан».

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включены следующие мероприятия:

- «Обеспечение жильем молодых семей»;

- «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

- «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»;

- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Старооскольского городского округа».

Цель 2 «Расселение аварийного жилищного фонда».

Для достижения указанной цели муниципальной программы будет реализовано мероприятие «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года».

1.3. Сведения о взаимосвязи с национальными целями, со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

Белгородской области

Муниципальная программа Старооскольского городского округа «Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем» направлена на достижение целей государственных программ Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 789-пп и «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 818-пп.

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года – обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв.м на человека и устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

1.4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям (подпрограммам):

Для достижения цели «Улучшение жилищных условий граждан» определены следующие ключевые задачи:

- решение жилищной проблемы молодых семей путем предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

- обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях путем предоставления по договорам социального найма жилых помещений семьям с детьми-инвалидами;

- оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов путем предоставления субсидии работникам бюджетной сферы, участникам специальной военной операции и пострадавшим гражданам в ходе проведения СВО на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Способами эффективного решения указанных задач являются:

1. Обеспечение доступным жильем семьей со средним достатком, в том числе создание возможности для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, а также поддержка граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья.

2.  Создание условий для ликвидации очереди отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и осуществление перехода на обеспечение их жильем в плановом порядке.

По направлению «Расселение аварийного жилищного фонда» ключевой задачей является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Способами эффективного решения данной задачи является:

1. Переселение из аварийного жилищного фонда граждан, занимающих по договорам социального найма жилые помещения в многоквартирных домах, признанных после 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, или являющихся собственниками жилых помещений в таких домах по договорам мены, до 31 декабря 2025 года.

2. Переселение из аварийного жилищного фонда граждан, являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных после 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, путем предоставления возмещения за изымаемое жилое помещение до 31 декабря 2025 года.

3. Обеспечение в течение одного года после расселения всех жилых помещений, расположенных в аварийном многоквартирном доме, муниципальное образование - участник программы переселения обеспечивает снос указанного дома за счет средств местного бюджета либо внебюджетных и иных источников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Программа переселения не предусматривает расселения частных индивидуальных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, в том числе домов блокированной застройки, многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 года, жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а также жилых помещений, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

**2. Паспорт муниципальной программы**

**«Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем»**

**(далее - муниципальная программа)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента жилищно-коммунального хозяйства | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Старооскольского городского округа в лице жилищного управления департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Старооскольского городского округа (далее – департамент ЖКХ), департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа (далее – ДИиЗО), управления социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа (далее – УСЗН), МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием городского округа» (далее – МКУ «УЖИР») | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы | |
| Цель муниципальной программы | Повышение доступности и комфортности жилья | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Всего по муниципальной программе 940 744,3 тыс. руб., в том числе: | |
|  | - федеральный бюджет | 71 107,7 |
| - областной бюджет | 815 156,8 |
| - местный бюджет | 54 479,8 |
| - внебюджетные источники |  |
| Связь с целями развития Белгородской области / государственными программами Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области», стратегическая цель Белгородской области - улучшение жилищных условий граждан.  Показатель 1 «Объем жилищного строительства».  Показатель 2 «Количество семей, улучшивших жилищные условия». | |
| Государственная программа Белгородской области «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области», цель - расселение аварийного жилищного фонда.  Показатель 1 «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда».  Показатель 2 «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда». | |
| Связь с целями развития Старооскольского городского округа/стратегическими приоритетами Старооскольского городского округа | 1. Главная стратегическая цель Старооскольского городского округа – повышение качества жизни населения посредством динамичного развития экономики и качественных преобразований в социальной сфере, формирование территории роста, устремленной в будущее. | |
| 2. Приоритет «Повышение качества условий жизнедеятельности населения Старооскольского городского округа»  Показатель: «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» | |

**2. Показатели муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зателя | | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Цель 1 «Улучшение жилищных условий граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | | МП | П | Количество семей | 79 | 2023 | 151 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 789-пп «Об утверждении государственной [программ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96489&dst=100016&field=134&date=18.09.2024)ы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Департамент ЖКХ, УСЗН, ДИиЗО | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году | Улучшение жилищных условий не менее 51,1 тыс. семей и увеличение объема жилищного строительства до 1,623 млн кв. метров к 2030 году |
| **Цель 2 «Расселение аварийного жилищного фонда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | МП | | П | Чел. | 12 | 2023 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 818-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области | Департамент ЖКХ, ДИиЗО, МКУ «УЖиР» | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | Общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, не менее 2,4 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=17.09.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | |
| январь | февраль | март | | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | | октябрь | ноябрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | |
| **Цель 1 «Улучшение жилищных условий граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | МП | Количество семей | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | | 151 |
| **Цель 2 «Расселение аварийного жилищного фонда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | МП | Чел. | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | | 183 |

**4. Структура муниципальной программы**

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей», не входящий в национальный проект, куратор – первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | |
|  | Ответственный за реализацию – департамент ЖКХ, УСЗН | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 1.1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |
| 2. | Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях», куратор – первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | |
|  | Ответственный за реализацию – департамент ЖКХ | Срок реализации - 2025 - 2030 годы | |
| 2.1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами за счет средств регионального бюджета | Количество семей с детьми-инвалидами, улучшивших жилищные условия |
| 3. | Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» куратор –заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию | | |
|  | Ответственный за реализацию – УСЗН | Срок реализации - 2025 - 2030 годы | |
| 3.1. | Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов» | Предоставлены субсидии работникам бюджетной сферы, участникам специальной военной операции и пострадавшим гражданам в ходе проведения СВО на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 4. | Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года», куратор – первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | |
|  | Ответственный за реализацию – департамент ЖКХ, ДИиЗО, МКУ «УЖИР» | Срок реализации: 2025 - 2026 годы | |
| 4.1. | Задача «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации» | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда за счет переселения граждан следующими способами:  1. Предоставлены жилые помещения гражданам взамен аварийных.  2. Предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |
| 1.М. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на обеспечение жильем отдельных категорий граждан Старооскольского городского округа», куратор – первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | |
|  | Ответственный за реализацию – департамент ЖКХ | Срок реализации - 2025 - 2030 годы | |
| 1.М.1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны и инвалиды. Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа | Количество ветеранов, улучшивших жилищные условия. Количество инвалидов, улучшивших жилищные условия. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем» (всего), в том числе:** | | **05** | **187811,00** | **157993,70** | **148734,90** | **148734,90** | **148734,90** | **148734,90** | **940744,30** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  | 10792,10 | 7551,60 | 13191,00 | 13191,00 | 13191,00 | 13191,00 | 71107,70 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | |  | 168098,50 | 142495,10 | 126140,80 | 126140,80 | 126140,80 | 126140,80 | 815156,80 |
| - бюджет Старооскольского городского округа | |  | 8920,40 | 7947,00 | 9403,10 | 9403,10 | 9403,10 | 9403,10 | 54479,80 |
| - внебюджетные источники | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **Структурные элементы (всего), в том числе:** |  | **187811,00** | **157993,70** | **148734,90** | **148734,90** | **148734,90** | **148734,90** | **940744,30** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 10792,10 | 7551,60 | 13191,00 | 13191,00 | 13191,00 | 13191,00 | 71107,70 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 168098,50 | 142495,10 | 126140,80 | 126140,80 | 126140,80 | 126140,80 | 815156,80 |
| - бюджет Старооскольского городского округа |  | 8920,40 | 7947,00 | 9403,10 | 9403,10 | 9403,10 | 9403,10 | 54479,80 |
| - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1** | **Структурный элемент муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты, всего, в том числе:** | **05 2** | **38379,50** | **38819,70** | **38592,20** | **38592,20** | **38592,20** | **38592,20** | **231568,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 4027,00 | 4027,00 | 4027,00 | 4027,00 | 4027,00 | 4027,00 | 24162,00 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 26405,50 | 26845,70 | 26618,20 | 26618,20 | 26618,20 | 26618,20 | 159724,00 |
| - бюджет Старооскольского городского округа |  | 7947,00 | 7947,00 | 7947,00 | 7947,00 | 7947,00 | 7947,00 | 47682,00 |
| - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.1** | **Структурный элемент муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей» всего, в том числе** | **05 2 01** | **38379,50** | **38819,70** | **38592,20** | **38592,20** | **38592,20** | **38592,20** | **231568,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 4027,00 | 4027,00 | 4027,00 | 4027,00 | 4027,00 | 4027,00 | 24162,00 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 26405,50 | 26845,70 | 26618,20 | 26618,20 | 26618,20 | 26618,20 | 159724,00 |
| - бюджет Старооскольского городского округа |  | 7947,00 | 7947,00 | 7947,00 | 7947,00 | 7947,00 | 7947,00 | 47682,00 |
| - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2** | **Структурный элемент ведомственные проекты, всего, в том числе:** | **05 3** | **48287,00** | **34418,00** | **55218,30** | **55218,30** | **55218,30** | **55218,30** | **303578,20** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 47313,60 | 34418,00 | 53762,20 | 53762,20 | 53762,20 | 53762,20 | 296780,40 |
| - бюджет Старооскольского городского округа |  | 973,40 | 0,00 | 1456,10 | 1456,10 | 1456,10 | 1456,10 | 6797,80 |
| - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.1** | **Структурный элемент ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» всего, в том числе** | **05 3 01** | **13905,50** | **0,00** | **20800,30** | **20800,30** | **20800,30** | **20800,30** | **97106,70** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 12932,10 | 0,00 | 19344,20 | 19344,20 | 19344,20 | 19344,20 | 90308,90 |
| - бюджет Старооскольского городского округа |  | 973,40 | 0,00 | 1456,10 | 1456,10 | 1456,10 | 1456,10 | 6797,80 |
| - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.2** | **Структурный элемент ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» всего, в том числе** | **05 3 02** | **34381,50** | **34418,00** | **34418,00** | **34418,00** | **34418,00** | **34418,00** | **206471,50** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 34381,50 | 34418,00 | 34418,00 | 34418,00 | 34418,00 | 34418,00 | 206471,50 |
| - бюджет Старооскольского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.3** | **Структурный элемент ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» всего, в том числе** | **05 3 03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Старооскольского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3** | **Структурный элемент комплексы процессных мероприятий,**  **всего, в том числе:** | **05 4** | **101144,50** | **84756,00** | **54924,40** | **54924,40** | **54924,40** | **54924,40** | **405598,10** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 6765,10 | 3524,60 | 9164,00 | 9164,00 | 9164,00 | 9164,00 | 46945,70 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 94379,40 | 81231,40 | 45760,40 | 45760,40 | 45760,40 | 45760,40 | 358652,40 |
| - бюджет Старооскольского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.1** | **Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Старооскольского городского округа» всего, в том числе** | **05 4 02** | **101144,50** | **84756,00** | **54924,40** | **54924,40** | **54924,40** | **54924,40** | **405598,10** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 6765,10 | 3524,60 | 9164,00 | 9164,00 | 9164,00 | 9164,00 | 46945,70 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 94379,40 | 81231,40 | 45760,40 | 45760,40 | 45760,40 | 45760,40 | 358652,40 |
| - бюджет Старооскольского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Паспорт муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей», не входящего в национальный проект (далее – муниципальный проект)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |
| **1. Основные положения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |
| Краткое наименование муниципальный проекта | | | | | «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | Срок реализации муниципального проекта | | | | | 01.01.2025 | | | | | 31.12.2030 | | | | | | |
| Куратор муниципального проекта | | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный за реализацию муниципального проекта | | | | | Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента жилищно-коммунального хозяйства, департамента по социальному развитию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципального проекта | | | | | Жилищное управление департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Старооскольского городского округа, управление социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые группы | | | | | Нуждающиеся молодые семьи, возраст которых не превышает 35 лет, проживающие на территории Старооскольского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Старооскольского городского округа | | | | | 1. | Государственная программа Белгородской области | | | | | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Показатели муниципального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | |  |  | |  |  |  | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | | | | | | | | | | **Нарастающий итог** | | | |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | | **2027** | | | **2028** | | **2029** | | | **2030** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | | **6** | **7** | **9** | **10** | | **11** | | | **12** | | **13** | | | **14** | | | | **15** | | | |
| **1.** | **Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | МП вне НП | Регрессирующий | Семья | | | 21 | 2023 | 18 | 20 | | 20 | | | 20 | | 20 | | | 20 | | | | Да | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | | **июль** | **август** | | **сентябрь** | | **октябрь** | | **ноябрь** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | **12** | | **13** | | **14** | | **15** | | **16** |
| **1.** | **Задача 1 «Решение жилищной проблемы молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | МП вне НП | Семья | - | 18 | - | - | - | - | | - | - | | - | | - | | - | | 18 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | | **Уровень мероприятия (результата)** | | **Связь с показателями муниципального проекта** | |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | | | **2030** |
| **1.** | **Задача 1 «Решение жилищной проблемы молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | - | Семья | 21 | 2023 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | 20 | Выплаты физическим лицам | | МП | | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | |
| 1.1.1. | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | Х | Семья | 21 | 2023 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | 20 | Х | | Х | | Х | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  |  |  |  |
|  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | | **Код бюджетной классификации** | | | | | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2025 год** | | **2026 год** | | **2027 год** | | **2028 год** | | | | | **2029 год** | | | | | **2030 год** | | | | | **Всего** | |
| **1** | **2** | | **3** | | | | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | | | | **8** | | | | | **9** | | | | | **10** | |
| 1. | **Задача 1 «Решение жилищной проблемы молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий** | | **05 2 01** | | | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | **Всего, в том числе:** | |  | | | | | **38379,50** | | **38819,70** | | **38592,20** | | **38592,20** | | | | | **38592,20** | | | | | **38592,20** | | | | | **231568,00** | |
| федеральный бюджет | | 873 1004 05201L4970 300 | | | | | 4027,00 | | 4027,00 | | 4027,00 | | 4027,00 | | | | | 4027,00 | | | | | 4027,00 | | | | | 24162,00 | |
| областной бюджет | | 873 1004 05201L4970 300 | | | | | 26405,50 | | 26845,70 | | 26618,20 | | 26618,20 | | | | | 26618,20 | | | | | 26618,20 | | | | | 159724,00 | |
| бюджет Старооскольского городского округа | | 873 1004 05201L4970 300 | | | | | 7947,00 | | 7947,00 | | 7947,00 | | 7947,00 | | | | | 7947,00 | | | | | 7947,00 | | | | | 47682,00 | |
| внебюджетные источники | |  | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| **6. Помесячный план исполнения бюджета Старооскольского городского округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| **январь** | | **февраль** | | | **март** | | **апрель** | | **май** | **июнь** | **июль** | | | **август** | | | | **сентябрь** | | **октябрь** | | | | **ноябрь** | | | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | | | **10** | | | | **11** | | **12** | | | | **13** | | | | **14** |
| **1.** | **Задача 1 «Решение жилищной проблемы молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие «Оказана поддержка молодым семья в улучшении жилищных условий» | 0,00 | | 38379,50 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 38379,50 |
|  | **ИТОГО:** | **0,00** | | **38379,50** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **38379,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | Приложение к паспорту  муниципального проекта | | | | | | | |
| **План реализации муниципального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | | **Срок реализации** | | | **Взаимосвязь** | | | | **Ответственный исполнитель** | | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** | |
| **начало** | | **окончание** | **предшественники** | | | **последователи** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | | **Значение** |  | |  | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | | **6** | **7** | | **8** | **9** | | | **10** | **11** | | **12** | |
| 1. | **Задача 1 «Решение жилищной проблемы молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» | | 01.01.  2025 | | 31.12.  2030 | - | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа (далее – первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ), начальник управления социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа (далее – начальник УСЗН) | | - | Семья | | | 118 | 231568,00 | | Итоговый отчет о реализации | |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2025 году реализации | | 01.01.  2025 | | 31.12.  2025 | - | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ, начальник УСЗН | | - | Семья | | | 18 | 38379,50 | | Отчет | |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | | 10.01.  2025 | | 01.02.  2025 | - | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | - | - | | | - | - | | Соглашение | |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | 01.12.  2025 | | 20.12.  2025 | - | | | - | Начальник УСЗН | | - | Семья | | | 20 | 38819,70 | | Отчет | |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2026 году реализации | | 01.01.  2026 | | 31.12.  2026 | - | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ, начальник УСЗН | | - | Семья | | | 20 | 38819,70 | | Отчет | |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | | 10.01.  2026 | | 01.02.  2026 | - | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | - | - | | | - | - | | Соглашение | |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | 01.12.  2026 | | 20.12.  2026 | - | | | - | Начальник УСЗН | | - | Семья | | | 20 | 38592,20 | | Отчет | |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2027 году реализации | | 01.01.  2027 | | 31.12.  2027 | - | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ, начальник УСЗН | | - | Семья | | | 20 | 38592,20 | | Отчет | |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | | 10.01.  2027 | | 01.02.  2027 | - | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | - | - | | | - | - | | Соглашение | |
| 1.3.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | 01.12.  2027 | | 20.12.  2027 | - | | | - | Начальник УСЗН | | - | Семья | | | 20 | 38592,20 | | Отчет | |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2028 году реализации | | 01.01.  2028 | | 31.12.  2028 | - | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ, начальник УСЗН | | - | Семья | | | 20 | 38592,20 | | Отчет | |
| 1.4.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | | 10.01.  2028 | | 01.02.  2028 | - | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | - | - | | | - | - | | Соглашение | |
| 1.4.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | 01.12.  2028 | | 20.12.  2028 | - | | | - | Начальник УСЗН | | - | Семья | | | 20 | 38592,20 | | Отчет | |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2029 году реализации | | 01.01.  2029 | | 31.12.  2029 | - | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ, начальник УСЗН | | - | Семья | | | 20 | 38592,20 | | Отчет | |
| 1.5.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | | 10.01.  2029 | | 01.02.  2029 | - | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | - | - | | | - | - | | Соглашение | |
| 1.5.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | 01.12.  2029 | | 20.12.  2029 | - | | | - | Начальник УСЗН | | - | Семья | | | 20 | 38592,20 | | Отчет | |
| 1.6.1. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2030 году реализации | | 01.01.  2030 | | 31.12.  2030 | - | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ, начальник УСЗН | | - | Семья | | | 20 | 38592,20 | | Отчет | |
| 1.6.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | | 10.01.  2030 | | 01.02.  2030 | - | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | - | - | | | - | - | | Соглашение | |
| 1.6.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | 01.12.  2030 | | 20.12.  2030 | - | | | - | Начальник УСЗН | | - | Семья | | | 20 | 38592,20 | | Отчет | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Паспорт ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» (далее - ведомственный проект 1)** | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |
| **1. Основные положения** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |
| Краткое наименование ведомственного проекта 1 | «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | | Срок реализации ведомственного проекта 1 | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта 1 | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | |
| Ответственный за реализацию ведомственного проекта 1 | Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента ЖКХ | | | | | |
| Соисполнители ведомственного проекта 1 | Жилищное управление департамента ЖКХ | | | | | |
| Целевые группы | Семьи, имеющие детей-инвалидов, состоящие на учете нуждающихся в жилых помещениях, проживающие на территории Старооскольского городского округа | | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Старооскольского городского округа | 1. Государственная программа Белгородской области | | | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели ведомственного проекта 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |
| **№ п/п** | | | | **Показатели ведомственного проекта 1** | | | | | | **Уровень показателя** | | **Признак возрастания / убывания** | | | | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | | **Базовое значение** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Нарастающий итог** | | | | | |
| **значение** | | | | | | | | **год** | | | | | | | | | **2025** | | | | | | | **2026** | | **2027** | | | | **2028** | | | | | **2029** | | | | | **2030** | | | | | | | |
| **1** | | | | **2** | | | | | | **3** | | **4** | | | | | **5** | | | **6** | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | **9** | | | | | | | **10** | | **11** | | | | **12** | | | | | **13** | | | | | **14** | | | | | | | | **15** | | | | | |
| **1.** | | | | **Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Количество семей с детьми-инвалидами, улучшивших жилищные условия | | | | | | ВП | | Регрессирующий | | | | | Семья | | | 5 | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | Да | | | | | | | |
| **3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 1 в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | | **Наименование показателя ведомственного проекта 1** | | | | **Уровень показателя** | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | | | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** | | | |
| **январь** | | **февраль** | | **март** | | | | | **апрель** | | | | | **май** | | | | | **июнь** | | | | | | | | | **июль** | | | | **август** | | | | | **сентябрь** | | | | | | | **октябрь** | | | | | | | | **ноябрь** | | |  | | | |
| **1** | | | | | **2** | | | | **3** | | **4** | | | | **5** | | **6** | | **7** | | | | | **8** | | | | | **9** | | | | | **10** | | | | | | | | | **11** | | | | **12** | | | | | **13** | | | | | | | **14** | | | | | | | | **15** | | | **16** | | | |
| **1.** | | | | | **Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | Количество семей с детьми-инвалидами, улучшивших жилищные условия | | | | ВП | | Семья | | | | - | | - | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | 2 | | | |
| **4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | **Наименование мероприятия (результата)** | | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | | | | | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | **Базовое значение** | | | | | | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | | | | | | | | **Уровень мероприятия (результата)** | | | | | **Связь с показателями ведомственного проекта 1** | | | | |
| **значение** | | **год** | | | | | **2025** | | | | **2026** | | | | | | **2027** | | | | | | | | | **2028** | | | **2029** | | | | | **2030** | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **1.** | | | | **Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | - | | | | | | | Семья | | 5 | | 2023 | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | Предоставление жилых помещений | | | | | | | | ВП | | | | | Количество семей с детьми-инвалидами, получивших жилые помещения по договору социального найма | | | | |
| 1.1.1. | | | | Улучшены жилищные условия семей с детьми-инвалидами | Х | | | | | | | Семья | | 5 | | 2023 | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | Х | | | | | | | | Х | | | | | Х | | | | |
| **5. Финансовой обеспечение реализации ведомственного проекта 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| **№ п/п** | | | | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | | | | | | | | | | **Код бюджетной классификации** | | | | | | | | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2025 год** | | | | | | | | | | **2026 год** | | | | | | | | | | **2027 год** | | | | | | | **2028 год** | | | | | | **2029 год** | | | | | | | | | **2030 год** | | | | | | | | | **Всего** | | |
| **1** | | | | **2** | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | **4** | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | **7** | | | | | | **8** | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | **10** | | |
| 1. | | | | **Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | **Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами** | | | | | | | | | | **05 3 01** | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | Всего, в том числе: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 13905,50 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 20800,30 | | | | | | | 20800,30 | | | | | | 20800,30 | | | | | | | | | 20800,30 | | | | | | | | 97106,70 | | | |
|  | | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
|  | | | | областной бюджет | | | | | | | | | | 860 1004 0530173900 400 | | | | | | | | 12932,10 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 19344,20 | | | | | | | 19344,20 | | | | | | 19344,20 | | | | | | | | | 19344,20 | | | | | | | | 90308,90 | | | |
|  | | | | бюджет Старооскольского городского округа | | | | | | | | | | 860 1004 05301S3900 400 | | | | | | | | 973,40 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 1456,10 | | | | | | | 1456,10 | | | | | | 1456,10 | | | | | | | | | 1456,10 | | | | | | | | 6797,80 | | | |
|  | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Помесячный план исполнения бюджета Старооскольского городского округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | | | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** | | | | | | | | |
| **январь** | | **февраль** | | | | **март** | **апрель** | | **май** | | | **июнь** | **июль** | | | | **август** | | | **сентябрь** | | **октябрь** | | | **ноябрь** | | |
| **1** | **2** | | | **3** | | **4** | | | | **5** | **6** | | **7** | | | **8** | **9** | | | | **10** | | | **11** | | **12** | | | **13** | | | **14** | | | | | | | | |
| **1.** | **Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами» | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 13 905,50 | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** | | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | **13 905,50** | | | | | | | | |
| |  | | --- | | Приложение к паспорту  ведомственного проекта 1 |   **План реализации ведомственного проекта 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  |  |  | | |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | | | | | **Взаимосвязь** | | | | | **Ответственный исполнитель** | | | | | | | | | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | | | | **Мощность объекта** | | | | | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** | | | | | |
| **начало** | | **окончание** | | | | **предшественники** | | **последователи** | | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | | **Значение** | | |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | | | | **5** | | **6** | | | **7** | | | | | | | | | **8** | | | | **9** | | | **10** | | | **11** | | **12** | | | | | |
| **Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами» | 01.01.  2025 | | 31.12.  2030 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 12 | | | 97106,70 | | Итоговый отчет | | | | | |
| 1.1.1. | | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами в 2025 году» | 01.01.  2025 | | 31.12.  2025 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 2 | | | 13905,50 | | Отчет | | | | | |
| 1.1.К1. | | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.  2025 | | 10.01.  2025 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | |  | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | | | | | |
| 1.1.К2. | | Контрольная точка «Жилые помещения предоставлены» | 01.01.  2025 | | 20.12.  2025 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 2 | | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.1.К3. | | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.  2025 | | 31.12.  2025 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 2 | | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.2.1. | | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами в 2026 году» | 01.01.  2026 | | 31.12.  2026 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 2 | | | 0,00 | | Отчет | | | | | |
| 1.2.К1. | | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.  2026 | | 15.01.  2026 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | |  | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | | | | | |
| 1.2.К2. | | Контрольная точка «Жилые помещения предоставлены» | 01.01.  2026 | | 20.12.  2026 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 2 | | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.2.К3. | | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.  2026 | | 31.12.  2026 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 2 | | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.3.1. | | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами в 2027 году» | 01.01.  2027 | | 31.12.  2027 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 2 | | | 20800,30 | | Отчет | | | | | |
| 1.3.К1. | | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.  2027 | | 15.01.  2027 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | |  | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | | | | | |
| 1.3.К2. | | Контрольная точка «Жилые помещения предоставлены» | 01.01.  2027 | | 20.12.  2027 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 2 | | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.3.К3. | | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.  2027 | | 31.12.  2027 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 2 | | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.4.1. | | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами в 2028 году» | 01.01.  2028 | | 31.12.  2028 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 2 | | | 20800,30 | | Отчет | | | | | |
| 1.4.К1. | | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.  2028 | | 10.01.  2028 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | |  | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | | | | | |
| 1.4.К2. | | Контрольная точка «Жилые помещения предоставлены» | 01.01.  2028 | | 20.12.  2028 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 2 | | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.4.К3. | | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.  2028 | | 31.12.  2028 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 2 | | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.5.1. | | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами в 2029 году» | 01.01.  2029 | | 31.12.  2029 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 2 | | | 20800,30 | | Отчет | | | | | |
| 1.5.К1. | | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.  2029 | | 10.01.  2029 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | |  | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | | | | | |
| 1.5.К2. | | Контрольная точка «Жилые помещения предоставлены» | 01.01.  2029 | | 20.12.  2029 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 2 | | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.5.К3. | | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.  2029 | | 31.12.  2029 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 2 | | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.6.1. | | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами в 2030 году» | 01.01.  2030 | | 31.12.  2030 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 2 | | | 20800,30 | | Отчет | | | | | |
| 1.6.К1. | | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.  2030 | | 10.01.  2030 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | |  | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | | | | | |
| 1.6.К2. | | Контрольная точка «Жилые помещения предоставлены» | 01.01.  2030 | | 20.12.  030 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 2 | | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.6.К3. | | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.  2030 | | 31.12.  2030 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | - | | | | Семья | | | 2 | | |  | | Отчет | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Паспорт ведомственного проекта «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» (далее - ведомственный проект 2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **1. Основные положения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Краткое наименование ведомственного проекта 2 | | | | | | | | | | | | «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Срок реализации ведомственного проекта 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | | | | | | | | 31.12.2030 | | | | | | | | | |
| Куратор ведомственного проекта 2 | | | | | | | | | | | | Заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный за реализацию ведомственного проекта 2 | | | | | | | | | | | | Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители ведомственного проекта 2 | | | | | | | | | | | | УСЗН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые группы | | | | | | | | | | | | Граждане, проживающие на территории Старооскольского городского округа, являющиеся работникам бюджетной сферы и участниками специальной военной операции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Старооскольского городского округа | | | | | | | | | | | | 1.Государственная программа Белгородской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Показатели ведомственного проекта 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование показателя ведомственного проекта 2** | | | | | **Уровень показателя** | | | **Признак возрастания / убывания** | | | | | | | | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | | | | | **Базовое значение** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Нарастающий итог** | | | | | | | | | | |
| **значение** | | | | | | **год** | | | | | **2025** | | | | | | **2026** | | | | | | | **2027** | | | | | | | **2028** | | | | **2029** | | | | | | | **2030** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **1** | | **2** | | | | | **3** | | | **4** | | | | | | | | | **5** | | | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | **9** | | | | | | **10** | | | | | | | **11** | | | | | | | **12** | | | | **13** | | | | | | | **14** | | | | | | **15** | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | | | | | ВП | | | Регрессирующий | | | | | | | | | человек | | | | | | 122 | | | | | | 2023 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | Да | | | | | | | | |
| **3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 2 в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |
| **№ п/п** | | **Показатели ведомственного проекта 2** | | | | **Уровень показателя** | | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | | | | | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** | | | | | | | | | | | | |
| **январь** | | | **февраль** | | | | **март** | | **апрель** | | | | | | **май** | | | | **июнь** | | | | | | | **июль** | | | | | | | **август** | | | | **сентябрь** | | | | | | **октябрь** | | | | | | **ноябрь** | | | | | | |
| **1** | | **2** | | | | **3** | | | **4** | | | | | | **5** | | | **6** | | | | **7** | | **8** | | | | | | **9** | | | | **10** | | | | | | | **11** | | | | | | | **12** | | | | **13** | | | | | | **14** | | | | | | **15** | | | | | | | **16** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | | | | ВП | | | человек | | | | | | - | | | - | | - | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| **4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование мероприятия (результата)** | | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | | | | | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | | | | | **Базовое значение** | | | | | | | | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | | | | | | | | **Уровень мероприятия (результата)** | | | | | | | | | | | **Связь с показателями ведомственного проекта 2** | | | | | | |
| **значение** | | | | **год** | | | | | **2025** | | | **2026** | | | | **2027** | | | | | | | **2028** | | | | | | **2029** | | | | | **2030** | | | | | |
| **1.** | | | **Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам специальной военной операции (далее – СВО) | | - | | | | | | человек | | | | | | 122 | | | | 2023 | | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | Выплаты физическим лицам | | | | | | | | ВП | | | | | | | | | | | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | | | | | | |
| 1.1.1 | | | Улучшены жилищные условия работников бюджетной сферы и участников СВО с использованием бюджетной поддержки | | Х | | | | | | человек | | | | | | 122 | | | | 2023 | | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | Х | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | Х | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Финансовой обеспечение реализации ведомственного проекта 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | | | | | | | | | **Код бюджетной классификации** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2025 год** | | | | | **2026 год** | | | | | | | | | **2027 год** | | | | | | | | **2028 год** | | | | | | | | | | **2029 год** | | | | | | | | **2030 год** | | | | | | | | | **Всего** | | | | | | | | | |
| **1** | | | | **2** | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | | **4** | | | | | **5** | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | **10** | | | | | | | | | |
| 1. | | | | **Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | | | | **Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам специальной военной операции** | | | | | | | | | | **05 3 02** | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | Всего, в том числе: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 34381,50 | | | | | 34418,00 | | | | | | | | | 34418,00 | | | | | | | | 34418,00 | | | | | | | | | | 34418,00 | | | | | | | | 34418,00 | | | | | | | | | 206471,50 | | | | | | | | | |
|  | | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
|  | | | | областной бюджет | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 34381,50 | | | | | 34418,00 | | | | | | | | | 34418,00 | | | | | | | | 34418,00 | | | | | | | | | | 34418,00 | | | | | | | | 34418,00 | | | | | | | | | 206471,50 | | | | | | | | | |
|  | | | | бюджет Старооскольского городского округа | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
|  | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| **1.1.1** | | | | **Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | Всего, в том числе: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 34130,50 | | | | | 34167,00 | | | | | | | | | 34167,00 | | | | | | | | 34167,00 | | | | | | | | | | 34167,00 | | | | | | | | 34167,00 | | | | | | | | | 204965,50 | | | | | | | | | |
|  | | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
|  | | | | областной бюджет | | | | | | | | | | 873 1003 0530273840 200  873 1003 0530273840 300 | | | | | | | | | 34130,50 | | | | | 34167,00 | | | | | | | | | 34167,00 | | | | | | | | 34167,00 | | | | | | | | | | 34167,00 | | | | | | | | 34167,00 | | | | | | | | | 204965,50 | | | | | | | | | |
|  | | | | бюджет Старооскольского городского округа | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
|  | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| **1.1.2.** | | | | **Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | Всего, в том числе: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 251,0 | | | | | 251,0 | | | | | | | | | 251,0 | | | | | | | | 251,0 | | | | | | | | | | 251,0 | | | | | | | | 251,0 | | | | | | | | | 1506,00 | | | | | | | | | |
|  | | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
|  | | | | областной бюджет | | | | | | | | | | 873 1003 0530273870 200  873 1003 0530273870 300 | | | | | | | | | 251,0 | | | | | 251,0 | | | | | | | | | 251,0 | | | | | | | | 251,0 | | | | | | | | | | 251,0 | | | | | | | | 251,0 | | | | | | | | | 1506,00 | | | | | | | | | |
|  | | | | бюджет Старооскольского городского округа | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
|  | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Помесячный план исполнения бюджета Старооскольского городского округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечения реализации ведомственного проекта 2 в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| **январь** | **февраль** | **март** | | **апрель** | | **май** | **июнь** | | | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | | | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам СВО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |
| --- |
| Приложение к паспорту  ведомственного проекта 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации ведомственного проекта 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | | | **Срок реализации** | | | | | | | | **Взаимосвязь** | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | | | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | | | | | **Мощность объекта** | | | | | | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | | | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** | |
| **начало** | | | | | **окончание** | | | **предшественники** | | | **последователи** | | | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | | | **Значение** | | |
| **1** | | **2** | | | **3** | | | | | **4** | | | **5** | | | **6** | | | | **7** | | | | **8** | | | | | **9** | | | | **10** | | | **11** | | | **12** | |
| **Задача «Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Результат «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам СВО» | | | 01.01.2025 | | | | | 31.12.2030 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 600 | | | 206471,50 | | | Итоговый отчет | |
| 1.1.1. | | Мероприятие (результат) «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам СВО» в 2025 году | | | 01.01.2025 | | | | | 31.12.2025 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 100 | | | 34381,50 | | | Отчет | |
| 1.1.К1. | | Контрольная точка «Документ утвержден» | | | 01.01.2025 | | | | | 20.03.2025 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | |  | | | |  | | |  | | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | |
| 1.1.К2. | | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | | 01.01.2025 | | | | | 25.03.2025 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 100 | | |  | | | Отчет | |
| 1.1.К3. | | Контрольная точка «Услуга оказана» | | | 25.12.2025 | | | | | 31.12.2025 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 100 | | |  | | | Отчет | |
| 1.2.1. | | Мероприятие (результат) «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам СВО» в 2026 году | | | 01.01.2026 | | | | | 31.12.2026 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 100 | | | 34418,00 | | | Отчет | |
| 1.2.К1. | | Контрольная точка «Документ утвержден» | | | 01.01.2026 | | | | | 20.03.2026 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | |  | | | |  | | |  | | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | |
| 1.2.К2. | | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | | 01.01.2026 | | | | | 25.03.2026 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 100 | | |  | | | Отчет | |
| 1.2.К3. | | Контрольная точка «Услуга оказана» | | | 25.12.2026 | | | | | 31.12.2026 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 100 | | |  | | | Отчет | |
| 1.3.1. | | Мероприятие (результат) «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам СВО» в 2027 году | | | 01.01.2027 | | | | | 31.12.2027 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 100 | | | 34418,00 | | | Отчет | |
| 1.3.К1. | | Контрольная точка «Документ утвержден» | | | 01.01.2027 | | | | | 20.03.2027 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | |  | | | |  | | |  | | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | |
| 1.3.К2. | | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | | 01.01.2027 | | | | | 25.03.2027 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 100 | | |  | | | Отчет | |
| 1.3.К3. | | Контрольная точка «Услуга оказана» | | | 25.12.2027 | | | | | 31.12.2027 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 100 | | |  | | | Отчет | |
| 1.4.1. | | Мероприятие (результат) «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам СВО» в 2028 году | | | 01.01.2028 | | | | | 31.12.2028 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 100 | | | 34418,00 | | | Отчет | |
| 1.4.К1. | | Контрольная точка «Документ утвержден» | | | 01.01.2028 | | | | | 20.03.2028 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | |  | | | |  | | |  | | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | |
| 1.4.К2. | | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | | 01.01.2028 | | | | | 25.03.2028 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 100 | | |  | | | Отчет | |
| 1.4.К3. | | Контрольная точка «Услуга оказана» | | | 25.12.2028 | | | | | 31.12.2028 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 100 | | |  | | | Отчет | |
| 1.5.1. | | Мероприятие (результат) «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам СВО» в 2029 году | | | 01.01.2029 | | | | | 31.12.2029 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 100 | | | 34418,00 | | | Отчет | |
| 1.5.К1. | | Контрольная точка «Документ утвержден» | | | 01.01.2029 | | | | | 20.03.2029 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | |  | | | |  | | |  | | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | |
| 1.5.К2. | | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | | 01.01.2029 | | | | | 25.03.2029 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 100 | | |  | | | Отчет | |
| 1.5.К3. | | Контрольная точка «Услуга оказана» | | | 25.12.2029 | | | | | 31.12.2029 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 100 | | |  | | | Отчет | |
| 1.6.1. | | Мероприятие (результат) «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам СВО» в 2030 году | | | 01.01.2030 | | | | | 31.12.2030 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 100 | | | 34418,00 | | | Отчет | |
| 1.6.К1. | | Контрольная точка «Документ утвержден» | | | 01.01.2030 | | | | | 20.03.2030 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | |  | | | |  | | |  | | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | |
| 1.6.К2. | | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | | 01.01.2030 | | | | | 25.03.2030 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 100 | | |  | | | Отчет | |
| 1.6.К3. | | Контрольная точка «Услуга оказана» | | | 25.12.2030 | | | | | 31.12.2030 | | | - | | | - | | | | Начальник УСЗН | | | | | - | | | | человек | | | | 100 | | |  | | | Отчет | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Паспорт ведомственного проекта «Адресная программа Белгородской области по переселению**  **граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года» (далее - ведомственный проект 3)** | | | | | | | **1. Основные положения** | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | Краткое наименование ведомственного проекта 3 | «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года» | | Срок реализации ведомственного проекта 3 | 01.01.2025 | 31.12.2026 | | Куратор ведомственного проекта 3 | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | Ответственный за реализацию ведомственного проекта 3 | Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента ЖКХ, ДИиЗО, МКУ «УЖИР» | | | | | | Соисполнители ведомственного  проекта 3 | Жилищное управление департамента ЖКХ, ДИиЗО, МКУ «УЖИР» | | | | | | Целевые группы | Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде на территории Старооскольского городского округа | | | | | | Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Старооскольского городского округа | 1. Государственная программа Белгородской области | | «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области» | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2. Показатели ведомственного проекта 3** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  | | | **№ п/п** | **Наименование показателя ведомственного проекта 3** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | **Базовое значение** | | |  | | | | **Нарастающий итог** | | | **значение** | | **год** | **2025** | | | **2026** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | | | **9** | **10** | | | **1.** | **Задача «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | ВП | Прогрессирующий | | человек | 12 | | 2023 | 183 | | | 0 | Да | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 3 в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта 3** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** | | | | | **январь** | **февраль** | **март** | | **апрель** | | **май** | | **июнь** | | **июль** | | **август** | | **сентябрь** | | **октябрь** | | **ноябрь** | | | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | | **15** | | **16** | | | | | **1.** | **Задача «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | ВП | человек | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - | | | 183 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 3** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Связь с показателями ведомственного проекта 3** | | **значение** | **год** | **2025** | | **2026** | | **1.** | **Задача «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | | 1.1. | Предоставлены жилые помещения гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | - | человек | 12 | 2023 | 183 | | 0 | Предоставление жилых помещений | ВП | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | | 1.1.1. | Улучшены жилищные условия граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | Х | человек | 12 | 2023 | 183 | | 0 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 3** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | | | **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | **2025 год** | | **2026 год** | | **Всего** | | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | 1. | **Задача «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации»** | | | | | | | | 1.1. | **Предоставлены жилые помещения гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде** | **05 3 03** |  | |  | |  | |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | областной бюджет |  | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | бюджет Старооскольского городского округа |  | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **6. Помесячный план исполнения бюджета Старооскольского городского округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 3 в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** | | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | | **1.** | **Задача «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | Мероприятие «Предоставлены жилые помещения гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **ИТОГО:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | | --- | | Приложение к паспорту  ведомственного проекта 3 |   **План реализации ведомственного проекта 3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  |  |  | |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | | **Срок реализации** | | | | | | | | **Взаимосвязь** | | | | **Ответственный исполнитель** | | | | | | | | | | | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | | | **Мощность объекта** | | | | | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | | | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** | |
| **начало** | | | | **окончание** | | | | **предшественники** | **последователи** | | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | | | **Значение** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | | | **4** | | | | **5** | **6** | | | **7** | | | | | | | | | | | **8** | | | **9** | | | | **10** | | **11** | | | **12** | |
| **Задача «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде» | | 01.01.2025 | | | | 31.12.2026 | | | | - | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ, заместитель главы администрации – начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа (далее - заместитель главы администрации – начальник ДИиЗО) | | | | | | | | | | | - | | | человек | | | | 183 | | 0,00 | | | Итоговый отчет | |
| 1.1.1. | | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде» в 2025 году | | 01.01.2025 | | | | 31.12.2025 | | | | - | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ, заместитель главы администрации – начальник ДИиЗО | | | | | | | | | | | - | | | человек | | | | 183 | | 0,00 | | | Отчет | |
| 1.1.К.1. | | Контрольная точка «Документ, устанавливающий порядок предоставления жилого помещения» | | 01.01.2025 | | | | 19.12.2025 | | | | - | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ, заместитель главы администрации – начальник ДИиЗО | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | - | | 0,00 | | | Соглашение об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд/договор социального найма | |
| 1.1.К.2. | | Контрольная точка «Жилые помещения предоставлены» | | 20.12.2025 | | | | 31.12.2025 | | | | - | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | | | - | | | человек | | | | 183 | | 0,00 | | | Отчет | |
| 1.2.1. | | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде» в 2026 году | | 01.01.2026 | | | | 31.12.2026 | | | | - | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ, заместитель главы администрации – начальник ДИиЗО | | | | | | | | | | | - | | | человек | | | | 0 | | 0,00 | | | Отчет | |
| 1.2.К.1. | | Контрольная точка «Документ, устанавливающий порядок предоставления жилого помещения» | | 01.01.2026 | | | | 19.12.2026 | | | | - | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ, заместитель главы администрации – начальник ДИиЗО | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | - | | 0,00 | | | Соглашение об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд/договор социального найма | |
| 1.2.К.2. | | Контрольная точка «Жилые помещения предоставлены» | | 20.12.2026 | | | | 31.12.2026 | | | | - | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | | | | | | | | - | | | человек | | | | 0 | | 0,00 | | | Отчет | |
| **7. Паспорт комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Старооскольского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(далее – комплекс процессных мероприятий)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Общие положения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственное структурное подразделение администрация Старооскольского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | Департамент ЖКХ (Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Связь с муниципальной программой | | | | | | | | | | | | | | | «Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Показатели комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование показателя/задачи** | | **Признак возрастания/ убывания** | | | | **Уровень пока-зателя** | | | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | **Базовое значение** | | | | | | | | | **Значение показателей по годам** | | | | | | | | | | | | | | **Ответственный за достижения показателя** | | | | |
| **значение** | | | | | **год** | | | | **2025** | **2026** | | | | | **2027** | **2028** | | **2029** | | | | **2030** |
| **1** | | **2** | | **3** | | | | **4** | | | | **5** | | **6** | | | | | **7** | | | | **8** | **9** | | | | | **10** | **11** | | **12** | | | | **13** | **14** | | | | |
| **1.** | | **Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество ветеранов, улучшивших жилищные условия | | Прогрессирующий | | | | КМП | | | | человек | | 1 | | | | | 2023 | | | | 1 | 1 | | | | | 3 | 3 | | 3 | | | | 3 | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | |
| 1.2. | | Количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | | Прогрессирующий | | | | КМП | | | | человек | | 2 | | | | | 2023 | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | |
| 1.3. | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | | Регрессирующий | | | | КМП | | | | человек | | 33 | | | | | 2023 | | | | 29 | 30 | | | | | 30 | 30 | | 30 | | | | 30 | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий   в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование показателя** | | | **Уровень показа-теля** | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **январь** | | | **февраль** | **март** | | **апрель** | | **май** | | | **июнь** | | **июль** | | **август** | | | **сентябрь** | | | | **октябрь** | | | **ноябрь** | |
| **1** | | **2** | | | **3** | | **4** | **5** | | | **6** | **7** | | **8** | | **9** | | | **10** | | **11** | | **12** | | | **13** | | | | **14** | | | **15** | | **16** |
| 1.1. | | Количество ветеранов, улучшивших жилищные условия | | | КМП | | Человек | - | | | - | - | | 1 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | 1 |
| 1.2. | | Количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | | | КМП | | человек | - | | | - | - | | 1 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | 1 |
| 1.3. | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | | | КМП | | человек | - | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | 29 |
| **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия (результата)** | | | **Тип мероприятия (результата)** | | | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | | **Базовое значение** | | | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** | | | | |
| **значение** | | **год** | | **2025** | | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | | **2029** | **2030** | | |
| **1** | | **2** | | | **3** | | | | **4** | | | **5** | | **6** | | **7** | | | **8** | | **9** | | **10** | | | **11** | **12** | | | **13** | | | | |
| **Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Оказана поддержка ветеранам на улучшение жилищных условий | | Выплаты физическим лицам | | | | человек | | | 1 | | 2023 | | 1 | | | 1 | | 3 | | 3 | | | 3 | 3 | | | Количество ветеранов, улучшивших жилищные условия | | | | |
| 1.1.1. | | | Ветераны улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке. | | Х | | | | человек | | | 1 | | 2023 | | 1 | | | 1 | | 3 | | 3 | | | 3 | 3 | | | Х | | | | |
| 1.2. | | | Оказана поддержка инвалидам на улучшение жилищных условий | | Выплаты физическим лицам | | | | человек | | | 2 | | 2023 | | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | | | Количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | | | | |
| 1.2.1. | | | Инвалиды улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке. | | Х | | | | человек | | | 2 | | 2023 | | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | | | Х | | | | |
| 1.3. | | | Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | | Предоставление жилых помещений физическим лицам | | | | человек | | | 33 | | 2023 | | 29 | | | 30 | | 30 | | 30 | | | 30 | 30 | | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лица из их числа, улучшивших жилищные условия | | | | |
| 1.3.1. | | | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа | | Х | | | | человек | | | 33 | | 2023 | | 29 | | | 30 | | 30 | | 30 | | | 30 | 30 | | | Х | | | | |
| **5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | | | | | | | | **Код бюджетной классификации** | | | | | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2025** | | | | **2026** | | | | **2027** | | | **2028** | | | | **2029** | | | **2030** | | **Всего** | |
| **1** | | | | | | | | **2** | | | | | **3** | | | | **4** | | | | **5** | | | **6** | | | | **7** | | | **8** | | **9** | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Старооскольского городского округа» всего, в том числе** | | | | | | | | **05 4 02** | | | | | **101144,50** | | | | **84756,00** | | | | **54924,40** | | | **54924,40** | | | | **54924,40** | | | **54924,40** | | **405598,10** | |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | | | | | | |  | | | | | 6765,10 | | | | 3524,60 | | | | 9164,00 | | | 9164,00 | | | | 9164,00 | | | 9164,00 | | 46945,70 | |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | | | | | | | |  | | | | | 94379,40 | | | | 81231,40 | | | | 45760,40 | | | 45760,40 | | | | 45760,40 | | | 45760,40 | | 358652,40 | |
| - бюджет Старооскольского городского округа | | | | | | | |  | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - внебюджетные источники | | | | | | | |  | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **«Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»** | | | | | | | |  | | | | | **3382,50** | | | | **1762,30** | | | | **5498,40** | | | **5498,40** | | | | **5498,40** | | | **5498,40** | | **27138,40** | |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | | | | | | | **873 1003 0540251350 300** | | | | | 3382,50 | | | | 1762,30 | | | | 5498,40 | | | 5498,40 | | | | 5498,40 | | | 5498,40 | | 27138,40 | |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | | | | | | | |  | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - бюджет Старооскольского городского округа | | | | | | | |  | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - внебюджетные источники | | | | | | | |  | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **«Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»** | | | | | | | |  | | | | | **3382,60** | | | | **1762,30** | | | | **3665,60** | | | **3665,60** | | | | **3665,60** | | | **3665,60** | | **19807,30** | |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | | | | | | | **873 1003 0540251760 300** | | | | | 3382,60 | | | | 1762,30 | | | | 3665,60 | | | 3665,60 | | | | 3665,60 | | | 3665,60 | | 19807,30 | |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | | | | | | | |  | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - бюджет Старооскольского городского округа | | | | | | | |  | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - внебюджетные источники | | | | | | | |  | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»** | | | | | | | |  | | | | | **94379,40** | | | | **81231,40** | | | | **45760,40** | | | **45760,40** | | | | **45760,40** | | | **45760,40** | | **358652,40** | |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | | | | | | |  | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | | | | | | | | **860 1004  0540270820 400** | | | | | 94379,40 | | | | 81231,40 | | | | 45760,40 | | | 45760,40 | | | | 45760,40 | | | 45760,40 | | 358652,40 | |
| - бюджет Старооскольского городского округа | | | | | | | |  | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - внебюджетные источники | | | | | | | |  | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | | Приложение к паспорту комплекса процессных мероприятий | |
| **План комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | | **Ответственный исполнитель** | | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** |
| **1.** | | **Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | | | | | |
| 1.1. | | Мероприятие «Оказана поддержка ветеранам на улучшение жилищных условий» | - | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | |  |
|
| 1.1.1. | | Мероприятие «Оказана поддержка ветеранам на улучшение жилищных условий в 2025 году реализации» | - | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | |  |
| 1.1.1.К.1 | | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.2025 | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | Постановление администрации Старооскольского городского округа |
|
| 1.1.1.К.2 | | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.2025 | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | Отчет |
|
| 1.1.1.К.3 | | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | Отчет |
| 1.2. | | Мероприятие «Оказана поддержка инвалидам на улучшение жилищных условий | - | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | |  |
|
|
| 1.2.1. | | Мероприятие «Оказана поддержка инвалидам на улучшение жилищных условий в 2025 году реализации» | - | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | |  |
| 1.2.1.К.1 | | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.2025 | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | Постановление администрации Старооскольского городского округа |
|
|
|
| 1.2.1.К.2 | | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.2025 | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | Отчет |
|
|
| 1.2.1.К.3 | | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | Отчет |
|
| 1.3. | | Мероприятие «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | - | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | |  |
|
|
| 1.3.1. | | Мероприятие «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 2025 году реализации» | - | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | |  |
|
| 1.3.1.К.1 | | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.2025 | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | Постановление администрации Старооскольского городского округа |
|
|
|
| 1.3.1.К.2 | | Контрольная точка «Жилые помещения предоставлены» | 01.12.2025 | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | Отчет |
|
|
| 1.3.1.К.3 | | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ | | Отчет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к муниципальной программе  «Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем» |

**Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы**

| **№ пп.** | | **Тип документа** | **Вид документа** | **Наименование документа** | **Реквизиты** | **Разработчик** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| Муниципальная программа Старооскольского городского округа «Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем» | | | | | | | |
| 1. | | Стратегия | Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа | «Стратегия социально-экономического развития Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года» | № 224  от 19 декабря  2008 года | | Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа |
| 2. | Решение об утверждении состава межведомственной комиссии | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | «Об утверждении состава межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, а также садовых домов» | № 977  от 14 апреля 2020 года | | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Старооскольского городского округа |
| 3. | Административный регламент | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | № 55  от 12 января 2024 года | | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Старооскольского городского округа |

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Старооскольского городского округа | М.К. Баранов |