Приложение 1

к решению Совета депутатов

Старооскольского городского округа

от 26 ноября 2010 г. № 511

Информация

о ходе исполнения Программы строительства тротуаров на территории Старооскольского городского округа

| № п/п | Наименование адреса и места строительства тротуара | Объемы работ 2010 год |  | Источники финансирования | фактическое выполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объемы, м2 | стоимость работ, тыс.руб. |  | объемы (м2) | стоимость работ, тыс.руб. | источники финансирования |
| 1 | Устройство тротуара от жилого дома № 3 мкр. Северный до филиала Сбербанка в мкр. Юбилейный | 368,1 | 373,6 | бюджет Старооскольского городского округа | 368,1 | 367,996 | бюджет Старооскольского городского округа |
| 2 | Пешеходная дорожка в районе рынка "Восточный" вдоль путепровода по проспекту Комсомольский с правой стороны | 300 | 362,3 | бюджет Старооскольского городского округа | 273 | 358,713 | бюджет Старооскольского городского округа |
| 3 | Устройство тротуара от ж.д. № 27 ул. Байдукова до моста через р. Оскол в районе 1-ой Конной Армии | 300 | 540 | бюджет Старооскольского городского округа | 259 | 438,843 | бюджет Старооскольско го городского округа |
| 4 | Строительство тротуара в микрорайоне Заречье | 1500 | 1000 | бюджет Старооскольского городского округа | 497 | 579,015 | бюджет Старооскольского городского округа |
| 5 | Строительство тротуара по ул. Стадионная до школы № 36 ,-.. | 1200 | 724,1 | бюджет Старооскольского городского округа |  |  |  |
| 6 | Благоустройство территории, прилегающей к кинотеатру "Быль", мкр. Жукова |  |  |  | 250,7 | 410,107 | бюджет Старооскольского городского округа |
|  | ИТОГО: | 3668,1 | 3000 |  | 1647,8 | 2154,674 |  |