Приложение

к решению Совета депутатов

Старооскольского городского округа

от 26 ноября 2010 г. № 512

Информация

«Об исполнении целевой программы по благоустройству и озеленению дворовых территорий микрорайонов города Старый Оскол»

Целевая программа по благоустройству и озеленению дворовых территорий микрорайонов города Старый Оскол была утверждена решением Совета депутатов  Старооскольского городского округа от 15 августа 2008 года № 141 (с изменениями от 29 декабря 2009 года № 390) (далее - Программа) в целях приведения в нормальное техническое состояние дворовых территорий микрорайонов Горняк и Жукова города Старый Оскол путем их благоустройства и озеленения, создания благоприятных условий для проживания граждан.

Срок реализации Программы с августа 2008 года по 01 сентября 2010 года.

Согласно приложению к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа от 29 декабря 2009 года № 390 объем финансирования для реализации Программы в 2010 году 17 903,400 тыс. руб.

В связи с увеличением объемов и для сокращения сроков реализации Программы за 2010 год были выделены средства в размере 30 077 тыс. руб. на реализацию данной программы из местного бюджета согласно Приложению № 6 к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа от 13.07.2010        № 447, в том числе по статьям: «Благоустройство микрорайона Горняк» - 16 132 тыс. руб., «Благоустройство микрорайона Жукова» - 13 945 тыс. руб. Было выполнено работ на сумму 31 423, 028 тыс. руб. из средств бюджета Старооскольского городского округа, в том числе по статьям: «Благоустройство микрорайона Горняк» - 15 928, 138 тыс. руб, «Благоустройство микрорайона Жукова» - 13 668, 753 тыс. руб., по статье «Благоустройство. Строительство детских игровых площадок» - 1 826, 134 тыс. руб.

Информация за 2008-2010 гг. о благоустройстве внутридворовых территорий микрорайонов Горняк и Жукова представлена в таблицах (приложение 1 на 3 листах, приложение 2 на 3 листах, приложение 3 на 4 листах).